대 출 약 정 서

금 00억원 (￦000,000,000,000)

주식회사 0000

- 차 주 -

주식회사 00은행

- 주선은행 겸 대리은행 -

주식회사 00은행

00은행

00은행 주식회사

주식회사 00은행

00은행

주식회사 00은행

- 공동주간사 겸 대주단 -

00건설 주식회사

0000 주식회사

0 0 0

- 연대보증인-

200  년 월  일

목   차

제 1 조  정  의	2

제 1 항  정  의	2

제 2 항  해  석	9

제 2 조  차입목적	10

제 3 조  대출약정	10

제 1 항  대출약정금 및 대출참가비율	10

제 2 항  개별책임	11

제 3 항  약정의 해지	11

제 4 조  인  출	12

제 1 항  인  출	12

제 2 항  인출선행조건	13

제 3 항  미이행 대주(들)의 책임	17

제 5 조  이자 등의 지급	17

제 1 항  이자율	17

제 2 항  이자의 지급	18

제 3 항  지연이자	19

제 4 항  약정수수료	19

제 5 항  대리은행 수수료	20

제 6 항  비  용	20

제 6 조  대출금의 상환 등	21

제 1 항  대출금의 상환	21

제 2 항  상환만기일의 연장	21

제 3 항  대출금의 기한전 상환	22

제 4 항  변제의 충당	23

제 5 항  대출금 계정	24

제 7 조  자금의 관리	24

제 1 항  분양수입금관리계좌	25

제 2 항  이자지급준비금계좌	28

제 3 항  기타 계좌의 개설	28

제 8 조  담  보	29

제 1 항  대상사업부지의 담보신탁	29

제 2 항  건축중인 건물의 양도담보	29

제 3 항  예금계좌에 대한 근질권의 설정	29

제 4 항  보험계약상 보험금청구권에 대한 근질권의 설정	30

제 5 항  기타 계약상의 권리에 대한 권리질권의 설정	30

제 9 조  후순위 대출약정	31

제 10 조  자금보충약정	31

제 11조  자금보충특별약정	32

제 12 조  연대보증약정	33

제 1 항  연대보증약정	33

제 2 항  보증채무의 이행	33

제 3 항  보증채무의 이행담보	33

제 13 조  차주 등의 진술 및 보장	34

제 1 항  설립 및 약정서의 효력	34

제 2 항  정관 등의 준수	34

제 3 항  분  쟁	34

제 4 항  정부 인허가 및 법령 등의 준수	35

제 5 항  정보의 정확성	35

제 6 항  거래조건의 이해	35

제 14 조  준수사항	35

제 1 항  대출 A의 인출후행조건	35

제 2 항  관련법령의 준수	36

제 3 항  주요기간의 준수	36

제 4 항  분  쟁	37

제 5 항  신고사항	37

제 6 항  채무불이행사유 등의 통지	37

제 7 항  재무제표 등	37

제 8 항  감리자의 보고 등	38

제 9 항  I.E.의 보고 등	38

제 10 항  월별사업비정산보고서 및 월별 분양보고서의 제출	39

제 11 항  관련계약들의 체결	40

제 12 항   대상사업부지의 담보신탁 해지 등	40

제 13 항  주식에 대한 질권설정 등	41

제 14 항  보험의 부보	41

제 15 항  분양계약자에 대한 집단대출	41

제 16 항  계약변경 등의 금지	42

제 17 항  이익배당의 제한	42

제 18 항  기타 금지되는 행위	42

제 15 조  채무불이행	43

제 1 항  채무불이행 사유	43

제 2 항  채무불이행의 결과	45

제 16 조  대리은행	46

제 1 항  대리은행의 임무	46

제 2 항  대리은행과 대주들의 협의	47

제 3 항  대리은행의 주의의무	50

제 4 항  대리은행의 면책	50

제 5 항  대리은행의 권리	50

제 6 항  대리은행의 의무	50

제 17 조  양 도	51

제 18 조  준거법 및 관할법원	52

제 1 항  준거법	52

제 2 항  관할법원	52

제 19 조  통  지	52

제 1 항  통  지	52

제 2 항  송달의 간주	53

제 20 조  기  타	54

제 1 항  완전합의	54

제 2 항  수  정	54

제 3 항  개별성	54

제 4 항  상  계	54

제 5 항  임의적인 담보권 등의 행사금지	54

제 6 항  기타 약정과의 관계	55

제 7 항  부  본	55

별첨 가-A. 대 출 A   인 출 요 청 서	60

별첨 가-B. 대 출 B   인 출 요 청 서	61

별첨 나.   확 약 서	62

별첨 다.   월 별 사 업 비 정 산 기 준 표	63

별첨 라.   월 별 사 업 비 정 산 보 고 서	64

별첨 마.   분 양 수 입 금 관 리 계 좌   인 출 요 청 서	65

별첨 바-A. 백 지 수 표  보 충 권  위 임 장	66

별첨 바-B. 백 지 수 표  보 충 권  위 임 장	68

대 출 약 정 서

이 대출약정서(이하 “이 약정” 또는 “이 약정서”)는 200 년   월   일  아래 당사자들간에 체결된다:

- 주식회사 0000 (이하 “차주”);

- 이 약정서의 기명날인 및 서명란에 상호와 주소가 기재되어 있는 금융기관들(이하 개별적으로는 “대주”, 집합적으로는 “대주들” 또는 “대주단”)로서 주식회사 00은행, 00은행, 00은행 주식회사, 주식회사 00은행(이하 “00은행”), 00은행 및 주식회사 00은행;

- 주선은행 겸 대리은행으로서 00은행(이하 “대리은행”);

- 00건설 주식회사 (이하 “00건설”);

- 0000 주식회사 (이하 “0000” 또는 00건설과 함께 “법인연대보증인”이라 총칭한다); 그리고

- 000 (이하 “000” 또는 “개인연대보증인”).

전  문:

차주는 00시 00구 00동 00번지(부지면적 0000㎡), 00번지(부지면적 0000㎡),  00번지(부지면적 000㎡), 00번지(부지면적 006㎡) 및 00번지 (부지면적 00㎡) 소재 00용지(부지면적 합계 0000㎡) (이하 “대상사업부지”) 위에 00공장 및 지원시설(가칭 00 PJ) (이하 “대상건물”)의 건축 및 분양사업 (이하 “대상사업”)을 시행하는데 필요한 자금을 조달하기 위하여 대주들에게 원금 총액 금 00억원 (￦000,000,000,000)을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자금의 대출을 요청하였고,  대주들은 이 약정서의 제 조건에 따라 차주가 요청한 대출을 실행하기로 하였다.

이에 이 약정의 당사자들은 아래와 같이 합의한다:

# 제 1 조  정  의

## 제 1 항  정  의

이 약정서에서 사용된 용어들은 이 약정서에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같은 의미를 가지며, 문맥상 허용되지 않는 경우를 제외하고는, 아래 각 용어는 단수 및 복수를 모두 포함하는 것으로 한다:

- “감리자”는 대상건물의 공사 관련 감리를 위하여 차주, 시행대행사 및 ㈜00종합건축사사무소간에 체결된 200 년   월   일 자 건축물의 공사감리계약서상의 공사감리자인 ㈜00종합건축사사무소를 의미한다.

- “개발비용 및 공과금”이란 월별사업비정산기준표에서 정한 설계비, 감리비, 건물보존등기비, 상수도분담금, 지하철이용분담금, 종합토지세, 건설공사보험료, 기타 개발용역비 등을 합한 금액을 의미한다.

- “공사도급계약서”란 대상건물의 공사와 관련하여 차주, 시공사 및 시공연대보증사간에 200 년   월   일 자로 체결된 공사도급계약서를 의미한다.

- “공사비”란 월별사업비정산기준표에서 정한 건축공사비, 철거공사비, 인입공사비, 지하철연결공사비, 기타 공사비 등을 합한 금액을 의미한다.

- “과반수대주들”이란 인출이 이루어지기 전에는 당해 대주들의 대출약정금의 합계가 총 대출약정금의 1/2을 초과하는 대주들의 집합을, 인출이 이루어진 후에는 당해 대주들의 대출원금의 합계가 총 대출원금의 1/2을 초과하는 대주들의 집합을 의미한다.

- “권리질권설정계약서”란 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 이행하여야 하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 (i) 공사도급계약서상의 차주의 권리에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 것을 내용으로 차주, 대주들, 대리은행, 시공사 및 시공연대보증사간에 체결되는 공사도급계약상의 권리질권설정계약서 및 (ii) 사업시행대행계약서상의 차주의 권리에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 것을 내용으로 차주, 대주들, 대리은행 및 시행대행사 간에 체결되는 사업시행대행계약상의 권리질권설정계약서를 총칭하여 말하며, 이는 대주들에게 만족할 만한 형식과 내용이어야 한다.

- “금융계약”이란 이 약정서, 담보계약서 그리고 그에 따라 또는 그에 부수하여 작성되는 계약서 및 기타 부속서류를 총칭한다.

- “금융수수료”란 금융자문비, 금융주선비 및 대리은행 수수료 등을 말한다.

- “금융조달관련비용”이란 월별사업비정산기준표에서 정한 감정평가수수료, 신탁수수료, 금융수수료, 사업성검토비, 법률자문료, 약정수수료 등의 합계를 말한다.

- “기타 개발용역비”란 연구용역비, 상업시설 개발용역비, 교통영향평가비, 환경영향평가비 등을 의미한다.

- “기타 공사비”란 하자보수충당금, 예술장식품비, 경계측량비, 지하철공사전 사전현황조사비, 지반조사비, 기타 계측비 등을 의미한다.

- “기한전 상환”이란 이 약정서 제6조 제3항에서 정한 조건에 따라 이 약정서 제6조 제1항에 정의된 최초상환기일(이 약정서 제6조 제2항에 따라 최초상환기일이 변경되는 경우에는 변경된 최초상환기일) 이전에 대출원리금을 상환하는 것을 의미한다.

- “담보계약서”란 부동산담보신탁계약서, 양도담보계약서, 예금채권 근질권설정계약서, 보험금청구권 근질권설정계약서 및 권리질권설정계약서를 총칭한다.

- “대다수대주들”이란 인출이 이루어지기 전에는 당해 대주들의 대출약정금의 합계가 총 대출약정금의 2/3를 초과하는 대주들의 집합을, 인출이 이루어진 후에는 당해 대주들의 대출원금의 합계가 총 대출원금의 2/3를 초과하는 대주들의 집합을 의미한다.

- “대출 A”는 제3조 제1항 제(1)호에 따른 대출을 의미한다.

- “대출 A의 인출가능기간”이란 이 약정서 체결일로부터 일(1)개월 이내의 기간을 의미한다.

- “대출 B”는 제3조 제1항 제(2)호에 따른 대출을 의미한다.

- “대출 B의 인출가능기간”이란 이 약정서 체결일로부터 이십이(22)개월 이내의 기간을 의미한다.

- “대출금”이란 차주가 이 약정서에 따라 대주들로부터 지급받은 모든 인출금의 합계액의 그때 그때의 미상환잔액으로서, 대출 A에 따른 인출금과 대출 B에 따른 인출금의 합계액을 의미한다.

- “대출약정금”이란 각 대주가 차주에게 대출 A와 대출 B로 구분하여 대출하기로 약정한 금액으로 제3조에 표시된 원금, 또는 문맥에 따라 각 대주가 이 약정서의 제 조건에 따라 총 대출원금이 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 차주에게 대출할 의무를 부담하는 약정금액을 말한다.

- “대출참가비율”이란 인출이 이루어지기 전에는 각 대주별 대출약정금의 총 대출약정금에 대한 비율을, 인출이 이루어진 후에는 각 대주가 차주에게 대출한 후 미상환된 대출원금 총액의 총 대출원금에 대한 비율을 의미한다.

- “보험금청구권 근질권설정계약서”란 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 이행하여야 하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 차주가 대상사업과 관련하여 가입하는 보험계약상의 보험금청구권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 것을 내용으로 차주, 대주들 및 대리은행간에 체결되는 보험금청구권 근질권설정계약서를 말한다.

- “부동산담보신탁계약서”란 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 이행하여야 하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 차주를 위탁자로, ㈜00토지신탁을 수탁자로, 대주들을 우선수익자로, 대상사업부지를 신탁목적물로 하여 차주 및 ㈜00토지신탁간에 체결되는 부동산담보신탁계약서를 의미한다.

- “분양”이란 시행대행사가 차주를 대행하여, 대상사업부지 위에 건축하거나 건축하게 될 대상건물에 대하여 각 호별 또는 각 세대별 단위로 분양신청자와 체결하는 분양계약(이하 “분양계약”)에 따라 분양신청자가 계약금을 입금한 경우를 의미한다. 이 때 분양계약을 체결하고 계약금을 입금한 분양신청자를 “분양계약자”라 한다.

- “분양보고서”란 대상건물의 분양개시후 대리은행에게 제출하기 위하여 차주가 매월 작성하는 것으로서 분양율, 분양계약자 명단, 분양대금납부현황 등을 포함하는 보고서를 말하며, 총괄표 외의 부속내용은 CD-ROM 또는 Disket 등으로 제출할 수 있다.

- “분양수수료”란 사업시행대행계약서에 따라 차주가 시행대행사에 분양수수료 명목으로 지급하는 금원으로서 월별사업비정산기준표에서 규정한 분양제비용 중 분양수수료를 말한다.

- “분양수입금관리계좌”란 제7조 제1항에 따라 대리은행의 00동 지점에 차주 명의로 개설되고 유지되는 은행계좌를 의미한다.

- “분양율”이란 각 판정기준일 현재 분양대상 전체면적 대비 실제분양면적의 비율을 의미하는 바, (i) 00공장의 분양율, (ii) 지원시설의 분양율 및 (iii) 00공장과 지원시설의 전체분양율을 각각 구분하여 산정한다(00공장의 분양율 산정시 분양대상 전체면적 및 실제분양면적의 계산에 창고면적을 포함하고, 지원시설의 분양율 산정시 분양대상 전체면적 및 실제분양면적의 계산에 임대용 지원시설 면적은 제외한다).  00공장의 경우 실제분양면적을 산정함에 있어 분양계약자의 중도금 납입이 연속하여 2회를 초과하여 지연된 경우의 당해 분양계약자에 대한 분양면적은 제외한다.

- “분양제비용”란 월별사업비정산기준표에서 정한 모델하우스 건립비·임차료, 분양홍보 및 광고비, 분양수수료, 모델하우스 관리비 등을 말한다.

- “사업시행대행계약서”란 대상건물의 공사, 설계 및 감리업무 등을 제외한 대상사업의 수행을 위하여 필요한 업무를 대행하도록 하기 위하여 차주 및 시행대행사간에 200 년   월   일 자로 체결된 사업시행대행계약서를 의미한다.

- “사업성검토보고서”란 대리은행의 의뢰에 의하여 한국기업평가㈜에서 대상사업의 사업성에 대하여 제출한 금천구 가산동 00공장 개발사업 사업성검토보고서를 의미한다.

- “시공사”란 공사도급계약서상 수급인인 0000을 의미한다.

- “시공연대보증사”란 공사도급계약서상 수급인인 0000의 시공연대보증사로서 00시 00구 00동 00번지 00호에 등기된 본점을 두고 있는 주식회사 00을 의미한다.

- “시행대행사”란 사업시행대행계약서상 사업대행자인 00건설을 의미한다.

- “시행대행사 사업관리비”란 사업시행대행계약서에 따라 차주가 시행대행사에 사업관리비 명목으로 지급하는 금원으로 월별사업비정산기준표에서 규정한 시행대행사 사업관리비를 말한다.

- “시행사운영비”란 일반관리비 및 운영비, 예비비 등으로 차주에게 지급되는 금원으로 월별사업비정산기준표에서 규정한 시행사 운영비를 말한다.

- “양도담보계약서”란 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 이행하여야 하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 차주가 건축중인 대상건물에 대하여 대주들을 위하여 양도담보권을 설정하는 것을 내용으로 하여 차주, 대주들 및 대리은행간에 체결되는 양도담보계약서를 의미하며, 이는 대주들에게 만족할 만한 형식과 내용이어야 한다.

- “연대보증인”이란 제12조 제1항에 따른 법인연대보증인인 00건설 및 0000과 개인연대보증인을 총칭하나, 문맥에 따라서는 법인연대보증인과 개인연대보증인의 어느 1인을 지칭하는 것으로 해석된다.

- “영업일”이란 대한민국에서 은행들이 영업을 위해 개점하고 있는 날을 의미한다.

- “예금채권 근질권설정계약서”란 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 이행하여야 하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 차주, 00건설, 00회사 및 00회사가 분양수입금관리계좌, 이자지급준비금계좌, 자금보충계좌, 자금보충특별계좌에 예치되거나 예치될 예금채권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 것을 내용으로 차주, 대주들 및 대리은행간에(분양수입금관리계좌 및 이자지급준비금계좌와 관련하여), 00건설, 대주들 및 대리은행간에(자금보충계좌, 00건설 명의의 자금보충특별계좌와 관련하여), 00회사, 대주들 및 대리은행간에(00회사 명의의 자금보충특별계좌와 관련하여), 그리고 00회사, 대주들 및 대리은행간에(00회사 명의의 자금보충특별계좌와 관련하여) 각 체결되는 예금채권 근질권설정계약서를 총칭하며, 이는 대주들에게 만족할 만한 형식과 내용이어야 한다.

- “예정분양율”이란 대상사업과 관련하여 이 약정서 당사자들간에 목표로 삼는 00공장 및 지원시설의 분양율로서 대출 A의 인출일로부터 아래 각 기간이 경과하는 날이 속한 달의 말일(이하 개별적으로 “판정기준일”) 현재 그 각 일자별로 표시된 아래의 각 분양율을 의미한다. 다만, 분양율이 판정기준일 이전에라도 예정분양율에 도달된 경우에는 해당 판정기준일의 예정분양율은 도달된 것으로 본다.

- 00공장의 경우: 3개월(12%), 6개월(25%), 9개월(40%), 12개월(61%), 15개월(85%), 18개월(95%), 21개월(95%), 준공시 (100%).

- 지원시설의 경우: 15개월(20%), 18개월(45%), 21개월(72%), 준공시(100%).

- “00회사”란 00도 00시 00읍 00리 00번지에 등기된 본점을 두고 있는 00회사 주식회사를 의미한다.

- “00회사”이란 00도 00시 00읍 00리 00 번지에 등기된 본점을 두고 있는 주식회사 00회사을 의미한다.

- “00 사업”이란 00회사이 00시 00구 00동 00 번지 소재 00산업단지 내 00공장부지 위에 추진 중인 00공장 및 편의시설의 건축 및 분양사업을 의미한다.

- “00사업”이란 00회사가 00시 00구 00동 00번지 및 00번지 소재 대지 위에 추진 중인 00공장 및 오피스텔의 건축 및 분양사업을 의미한다.

- “월별사업비정산기준표”란 사업성검토보고서에서 제출된 자료를 근거로 하여 대상사업 기간동안 발생될 현금수지내역을 월별로 작성한 것으로서 별첨 다.와 같은 내용과 형식으로 작성된 것을 의미한다.

- “월별사업비정산보고서”란 차주가 이 약정서 제14조 제10항에 따라 대리은행에게 제출하는 것으로서 별첨 라.와 같은 내용과 형식으로 작성된 것을 의미한다.

- “이자지급준비금계좌”란 이 약정서 제7조 제2항에 따라 00은행의 00동 기업금융 지점에 차주 명의로 개설되고 유지되는 은행계좌를 의미한다.

- “자금보충계좌”란 이 약정서 제10조에 따라 대리은행의 00동 지점에 00건설 명의로 개설되고 유지되는 은행계좌를 의미한다.

- “자금보충약정서”란 차주의 대출원리금의 상환 및 기타 대상사업의 수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 이 약정서 제10조에서 정하는 바에 따라 차주, 00건설 및 대리은행간에 체결되는 자금보충약정서를 의미한다.

- “자금보충특별계좌”란 이 약정서 제11조에 따라 대리은행의 00동 지점에 00건설, 00회사 및 00회사 명의로 각 개설되고 유지되는 은행계좌들을 총칭한다.

- “자금보충특별약정서”란 차주의 대출원리금의 상환 및 기타 대상사업의 수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 이 약정서 제11조에서 정하는 바에 따라 차주, 00건설, 00회사, 00회사 및 대리은행간에 체결되는 자금보충특별약정서를 의미한다.

- “주요기간”이란 대상사업과 관련하여 이 약정서의 당사자들간에 목표로 삼는 기간으로서 이 약정서 제14조 제3항 제(1)호 각 항의 기간을 의미한다.

- “준공”이란 대상건물의 공사를 완료하고, 관련법령이 정하는 바에 따른 사용승인을 마친 것을 의미하며, 임시사용승인을 포함한다.

- “채무불이행 사유”는 이 약정서 제15조 제1항에 열거된 각 사유를, 채무불이행은 그러한 사유가 발생한 것을 의미한다.

- “토지관련비용”이란 월별사업비정산기준표에서 정한 토지매입비, 토지취득세 및 등록세, 농어촌특별세 및 소유권이전비 등의 합계액을 말한다.

- “토지매입비”란 대상사업부지의 취득에 따른 대금으로 차주와 주식회사 00간에 체결된 200  년   월   일자 부동산매매계약서 및 200  년   월   일자 부동산매매계약서(변경된)에 따라 차주가 주식회사 00에 대하여 지급의무를 부담하는 대상사업부지의 매입대금을 의미한다.

- “특별약정서”란 이 약정서에 따른 대출원리금의 상환 기타 이 약정서에 따른 대주들의 권리를 확보하는데 필요한 사항을 정하기 위하여 차주, 시공사, 시공연대보증사, 대주들 및 대리은행간에 체결되는 특별약정서를 의미한다.

- “표준공정율표”란 차주가 건축법상 적법한 허가권자인 00구청장에게 착공신고서를 제출하기 전에 차주가 대리은행에게 제출하는 대상건물의 건축에 관한 예정공정율(이하 “표준공정율”)을 기재한 표를 의미한다.

- “후순위”란 대주들이 이 약정서에 따른 대출과 관련한 채권을 차주로부터 우선적으로 변제받는데 지장이 없는 한도 내에서 차주의 다른 채권자들이 변제받기로 하고, 어떠한 이유로든 그에 반하여 대주들이 차주로부터 이 약정서에 따른 대출원리금 전액을 변제받기 이전에 다른 채권자들이 우선 변제를 받는 경우 이를 대주들에게 지급하기로 하는 조건을 말한다.

- “후순위 대출약정서”란 차주의 대출원리금의 상환 및 기타 대상사업의 수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 이 약정서 제9조에서 정하는 바에 따라 차주, 000 및 대리은행간에 체결되는 계약으로서 동 계약에 따른 차입금은 이 약정서에 따른 대출원리금보다 후순위로 상환된다.

- “I.E.”란 대상건물의 공사 관련 Independent Engineering 업무의 수행을 위하여 차주, 시행대행사 및 ㈜00종합건축사사무소간에 체결된 200 년   월   일 자 용역계약서의 Independent Engineer인 ㈜00종합건축사사무소를 의미한다.

- “200  년   월   일자 대출약정서”란 00 사업과 관련하여 00회사이 금000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 00은행으로부터 자금을 차입하는 내용으로 00회사, 00은행, 00건설, 0000 및 주식회사 00간에 체결된 200  년   월   일자 대출약정서를 의미한다.

- “200  년   월   일자 대출약정서”란 00 사업사업과 관련하여 00회사가 금 00억원을 초과하지 않는 범위 내에서 00은행 및 00은행으로부터 자금을 차입하는 내용으로 00회사, 00은행, 00은행, 00건설, 0000 및 000간에 체결된 200  년   월   일자 대출약정서를 의미한다.

## 제 2 항  해  석

  - 이 약정서의 어느 지급일 또는 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 지급은 그 이후에 도래하는 최초의 영업일에 하기로 한다.

  - 이 약정서에서 “개월”이라 함은 어느 역월에서 개시하여 해당 역월 중 기간이 개시된 날에 숫자상으로 상응하는 날에 종료하는 기간을 말한다.  단, 숫자상으로 상응하는 날이 없는 경우에는 위 기간은 해당월의 최종일에 끝나는 것으로 한다.

  - 이 약정서에서 계약, 협약, 약정 및 문서에 대한 언급은 그의 수정 및 변경을 포함한다.

  - 이 약정서의 법률, 시행령, 시행규칙, 조례 및 고시 등은 이 약정서 체결일 현재 효력이 있는 것을 말하고, 이 약정서 체결일 이후 개정이 되는 경우에는 그 개정된 내용을 포함한다.

  - 기타 이 약정서에서 정하지 않은 사항은 대리은행의 (기업용) 여신거래기본약관 및 대출관련 규정이 적용되고, 이 약정서에서 달리 정의되지 않는 한 대리은행의 (기업용) 여신거래기본약관 및 대출관련 규정이 정한 바에 따라 해석된다.

# 제 2 조  차입목적

차주는 이 약정서에 따라 차입한 대출금 중 대출 A에 따른 대출금은 대상사업부지의 매입에 따른 토지관련비용, 개발비용 및 공과금, 금융조달관련비용으로만, 대출 B에 따른 대출금은 대상건물의 공사비, 대출금의 지급이자 등으로만 사용하여야 한다. 차주가 위 목적 외의 용도에 사용함으로써 발생하는 모든 문제에 대하여는 차주가 전적으로 일체의 책임을 부담한다.

# 제 3 조  대출약정

## 제 1 항  대출약정금 및 대출참가비율

대주들이 이 약정서에 따라 차주에게 대출하기로 한 대출약정금의 원금 총액은 금 00억원(￦000,000,000,000)을 한도로 하며, 대출 A(약정한도 000억원)와 대출 B(약정한도 000억원)로 구분하여 차주에게 대출하기로 한다. 각 대주의 대출항목에 따른 대출약정금과 대출참가비율은 다음과 같다:

(1) 대출 A

대  주			       	     대출약정금		    대출참가비율

주식회사 00은행	 			금	0000,000,000원				00/000

00은행                      금	0000,000,000원				00/000

00은행 주식회사		       금	0000,000,000원				00/000

주식회사 00은행				금	0000,000,000원				00/000

00은행					       금	0000,000,000원				00/000

주식회사 00은행				금	0000,000,000원			   00/000

합  계						금00,000,000,000원				000/000

(2) 대출 B

대  주			       			대출약정금		  		 대출참가비율

주식회사 00은행	 			금	00000,000,000원			000/000

00은행				           금	00000,000,000원			000/000

00은행 주식회사	         	금	00000,000,000원			000/000

주식회사 00은행				금	00000,000,000원			000/000

00은행					       금	00000,000,000원			000/000

주식회사 00은행				금	 0000,000,000원			000/000

합  계						금	00,000,000,000원	    000/000

## 제 2 항  개별책임

대주들은 각각 독립하여 이 약정서에 따른 권리와 의무를 가진다. 어느 대주가 자신의 의무를 이행하지 않는다 하더라도 나머지 대주나 대리은행은 그 대주의 의무불이행 및 그로 인한 결과에 대하여 아무런 책임을 부담하지 않는다.

## 제 3 항  약정의 해지

차주는 대출 B의 인출가능기간동안 해지일의 십(10) 영업일 전까지 대리은행에게 서면으로 통지함으로써 대출 B의 대출약정금 총액 중 미인출 잔액 전부에 대한 대출약정을 해지할 수 있다(대출 B의 대출약정금 총액 중 미인출 잔액 일부에 대한 대출약정의 해지는 허용되지 아니한다).  대리은행이 위 해지통지를 수령하면 차주는 해지통지를 취소 또는 철회할 수 없고 그에 구속되며, 차주는 그 이전에 이 약정서에 따라 대주들 또는 대리은행에게 지급 또는 부담한 수수료의 반환을 청구할 수 없고, 이 약정서에 따라 대주들 또는 대리은행에게 지급하여야 할 비용으로서 아직 지급하지 않은 것이 있는 경우 이를 지급하여야 한다.

# 제 4 조  인  출

## 제 1 항  인  출

- 대출 A

차주는, 본조 제2항의 인출선행조건의 충족을 전제로, 대출 A의 인출가능기간동안 인출예정일의 삼(3) 영업일 이전(또는 대출 A 관련 모든 대주들이 동의하는 보다 짧은 기간 이전)까지 대리은행에게 별첨 가-A.의 형식과 내용으로 작성된 대출 A 인출요청서를 제출하고, 대리은행은 인출예정일의 일(1) 영업일 이전(또는 대출 A관련 모든 대주들이 동의하는 보다 짧은 기간 이전)까지 대출 A 관련 대주들에게 인출예정일 및 각 대주의 대출금액을 통지한다. 각 대주는 그 대출약정금의 범위 내에서 대리은행이 통지한 대출금액을 인출예정일 오전 11:00까지 위 대출 A 인출요청서에 기재된 차주 명의의 분양수입금관리계좌에 입금하기로 한다.  단, 대출 A의 인출은 1 회에 한한다.

- 대출 B

  - 차주는, 본조 제2항의 인출선행조건의 충족을 전제로, 대출 B의 인출가능기간동안 매월 1회에 한하여 인출예정일의 오(5) 영업일 이전(또는 대출 B 관련 모든 대주들이 동의하는 보다 짧은 기간 이전)까지 대리은행에게 별첨 가-B.의 형식과 내용으로 작성된 대출 B 인출요청서를 제출하고, 대리은행은 그 적정성을 검토하여 아래 각 항에서 정하는 기준에 따라 대출 B의 대출약정금 총액의 범위 내에서 매회의 인출금액을 결정한다.

    - 매회의 인출한도는 감리자에 의하여 작성된 공정확인서 및/또는 정기감리보고서상 기성공사비누계금액에서 그 이전까지의 대출 B에 따른 인출금 누계금액을 차감한 금액을 한도로 하고, 인출 후 대출 B에 따른 인출금 누계금액이 대출 B의 대출약정금 총액을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

    - 다만, 당회의 인출예정금액에 그 이전까지의 대출 B에 따른 인출금 누계금액을 합산한 금액이 금 000억원을 초과하기 전까지는 공사기성진행에 관계없이 인출할 수 있도록 하기 위하여 제①항의 인출한도는 적용하지 아니한다.

    - 매회의 최저인출단위는 금일억원(￦100,000,000)으로 하여 그 미만은 절사하는 것을 원칙으로 하되, 대리은행은 차주와 협의하여 대출 B 관련 각 대주의 최저인출단위가 금일천만원(￦10,000,000)이 되도록 조정할 수 있다.

  - 대리은행은 인출예정일의 일(1) 영업일 이전(또는 대출 B관련 모든 대주들이 동의하는 보다 짧은 기간 이전)까지 대출 B 관련 대주들에게 인출예정일 및 대출참가비율에 따른 각 대주의 대출금액을 통지하고, 각 대주는 그 대출약정금의 범위 내에서 대리은행이 결정한 대출금액을 인출예정일 오전 11:00까지 위 대출 B 인출요청서에 기재된 차주 명의의 분양수입금관리계좌에 입금하기로 한다.

## 제 2 항  인출선행조건

대주들이 차주에게 대출약정금을 대출할 의무는 다음 사항의 충족을 조건으로 하는 바, 차주는 대리은행에 대한 인출요청서의 제출시 다음과 같은 인출선행조건의 충족을 입증하는 서류들을 첨부하여 제출하여야 하고, 그러한 서류들은 당해 인출일 현재까지 계속하여 효력을 가질 것을 조건으로 한다.

- 대출 A의 인출선행조건

  - 차주 관련서류

① 정관 및 법인등기부등본;

    - 차주가 당사자인 이 약정서, 담보계약서 및 기타 관련되는 모든 서류의 작성, 체결 및 이행을 조건없이 승인하고, 차주를 위하여 위 서류에 기명날인 또는 서명할 사람(들)에게 권한을 부여하는 내용으로 된 차주의 이사회의사록의 적법하게 증명된 사본;

    - 부동산담보신탁계약서 및 양도담보계약서의 체결 및 이행을 조건없이 승인하고, 차주를 위하여 위 서류에 기명날인 또는 서명할 사람(들)에게 권한을 부여하는 내용으로 된 차주의 주주총회의사록의 적법하게 증명된 사본;

    - 차주를 위하여 차주가 당사자인 이 약정서, 담보계약서 및 기타 관련되는 모든 서류에 기명날인 또는 서명하도록 위임을 받은 사람(들)의 인감, 서명, 명판에 관한 증명서; 그리고

④ 위 각 서류가 진정한 서류임을 확약하는 차주의 대표자의 확약서.

  - 대상사업 수행과 관련한 인허가 등

차주가 00공단과 산업단지 입주계약을 체결하고, 00시 교통영향심의위원회의 심의의결, 00시 환경영향평가심의위원회의 심의의결, 건축법상 적법한 허가권자인 00구청장의 건축법에 의한 건축허가 등을 받았음을 입증하는 서류 및 대상사업과 관련하여 행정기관으로부터 받은 인ㆍ허가, 승인 등 기타 문서.

  - 관련계약서 및 서류

    - 이 약정서에서 정하는 바에 따라 체결된 공사도급계약서, 사업시행대행계약서, 감리계약서, 설계계약서, I.E.와의 용역계약서 등;

    - 이 약정서에서 정하는 바에 따라 체결된 담보계약서 및 담보계약서에서 예정하고 있는 서류들;

    - 이 약정서에서 정하는 바에 따라 체결된 후순위대출약정서, 자금보충약정서 및 자금보충특별약정서;

    - 이 약정서에서 정하는 바에 따라 체결된 특별약정서;

    - 대상사업부지에 대하여 차주 명의로 소유권이전등기를 경료하는데 필요한 제반서류;

    - 대상사업부지에 대하여 ㈜00토지신탁 명의로 소유권이전등기 및 신탁등기를 경료하는데 필요한 제반서류;

    - 이 약정서 체결일 현재 대상사업부지에 대한 근저당권자인 주식회사 00은행 및 00공사가 대상사업부지 매매대금의 정리담보권 상환을 조건으로 근저당권 등 제한물권을 말소하겠다는 취지로 작성하여 제출한 확약서;

    - 대상사업부지의 매도인인 주식회사 00가 별첨 나.의 형식과 내용으로 작성한 확약서(주식회사 00의 법인인감증명서 첨부);

    - 이 약정서에서 정하는 바에 따라 대상사업관련 모든 계좌(분양수입금관리계좌, 이자지급준비금계좌, 자금보충계좌 및 자금보충특별계좌)가 개설되었음을 입증하는 서류(통장사본 등);

    - 000이 후순위 대출약정서에 따른 후순위 대출의무를 이행하였음을 입증하는 서류(단, 000이 토지관련비용, 금융조달관련비용, 분양제비용 중 모델하우스 건립비·임차료, 분양홍보 및 광고비 등으로 지급한 영수증을 첨부하여 대리은행이 확인한 경우 해당 금원에 대하여 000이 후순위 대출의무를 이행한 것으로 본다);

    - 표준공정율의 산출근거, 표준공정율표 등이 적정하다는 내용으로 I. E.가 작성한 표준공정율에 관한 검토의견서; 그리고

    - 법인연대보증인의 대주들에 대한 연대보증채무의 이행을 담보하기 위하여 법인연대보증인인 00건설 및 0000이 각 1매씩 발행, 교부하는 백지 당좌수표 및 (별첨 바-A 및 바-B.의 형식과 내용으로 작성된) 백지수표 보충권 위임장.

  - 법인연대보증인 관련서류

    - 정관 및 법인등기부등본;

    - 법인연대보증인이 당사자인 이 약정서 및 기타 관련되는 모든 서류의 작성, 체결 및 이행을 조건없이 승인하고, 법인연대보증인을 위하여 위 서류에 기명날인 또는 서명할 사람(들)에게 권한을 부여하는 내용으로 된 법인연대보증인의 이사회의사록의 적법하게 증명된 사본;

    - 법인연대보증인을 위하여 법인연대보증인이 당사자인 이 약정서 및 기타 관련되는 모든 서류에 기명날인 또는 서명하도록 위임을 받은 사람(들)의 인감, 서명, 명판에 관한 증명서; 그리고

    - 위 각 서류가 진정한 서류임을 확약하는 법인연대보증인의 대표자의 확약서.

  - 개인연대보증인의 주민등록등본, 개인인감증명서 및 주민등록증(또는 운전면허증) 사본

  - 시공연대보증사 관련서류

    - 정관 및 법인등기부등본;

    - 시공연대보증사가 당사자인 계약서 및 기타 관련되는 모든 서류의 작성, 체결 및 이행을 조건없이 승인하고, 시공연대보증사를 위하여 위 서류에 기명날인 또는 서명할 사람(들)에게 권한을 부여하는 내용으로 된 시공연대보증사의 이사회의사록의 적법하게 증명된 사본;

    - 시공연대보증사를 위하여 시공연대보증사가 당사자인 계약서 및 기타 관련되는 모든 서류에 기명날인 또는 서명하도록 위임을 받은 사람(들)의 인감, 서명, 명판에 관한 증명서; 그리고

    - 위 각 서류가 진정한 서류임을 확약하는 시공연대보증사의 대표자의 확약서.

  - 00회사 및 00회사 관련서류

    - 00회사 및 00회사의 각 정관 및 법인등기부등본;

    - 자금보충특별약정서 및 기타 관련되는 모든 서류의 작성, 체결 및 이행을 조건없이 승인하고, 00회사 및 00회사를 위하여 위 서류에 기명날인 또는 서명할 사람(들)에게 권한을 부여하는 내용으로 된 00회사 및 00회사의 각 이사회의사록의 적법하게 증명된 사본;

    - 00회사 및 00회사를 위하여 자금보충특별약정서 및 기타 관련되는 모든 서류에 기명날인 또는 서명하도록 위임을 받은 사람(들)의 각 인감, 서명, 명판에 관한 증명서; 그리고

    - 위 각 서류가 진정한 서류임을 확약하는 00회사 및 00회사의 각 대표자의 확약서.

  - 이 약정서와 관련한 법무법인 00의 법률의견서

  - 기타 대리은행이 합리적인 범위 내에서 요구하는 서류들

- 대출 B의 인출선행조건

  - 대출 A에 따른 대출약정금을 인출하였을 것;

  - 본항 제(1)호에 따라 대리은행에게 제출된 모든 서류가 계속하여 완전한 효력을 가질 것;

  - 이 약정서 제14조 제1항에 규정된 대출 A의 인출후행조건이 그 기간 내에 적법하게 이행되었을 것;

  - 차주가 대상건물의 기성부분을 대주들에게 양도담보로 제공하였을 것(담보물 목록에 확정일자인을 받아 대리은행에 제출하는 방식에 의한다);

  - 감리자로부터 대상건물의 기성부분에 대한 확인을 받았을 것(기성부분에 대한 확인은 표준공정율표와 감리자의 공정확인서 및/또는 정기감리보고서를 첨부하는 것을 원칙으로 한다. 단, 대리은행은 필요하다고 인정하는 경우 차주에게 I.E.가 작성한 실행공정율에 관한 공정검토의견서를 포함한 관련서류의 추가적인 제출을 요청할 수 있다);

  - 당회의 인출예정금액에 그 이전까지의 대출 B에 따른 인출금 누계금액을 합산한 금액이 금 000억원을 초과하는 경우에는 위 가.목 내지 마.목에 추가하여 아래 각 항의 인출선행조건을 충족하여야 한다.

    - 대상건물의 실행공정율이 25%를 초과하였을 것;

    - 00공장의 분양율이 50%를 초과하고, 해당 인출예정일 직전 판정기준일의 예정분양율을 초과하였을 것; 그리고

    - 당회의 인출예정금액에 그 이전까지의 대출 B에 따른 인출금 누계금액을 합산한 금액이 금 000억원을 초과하게 되는 최초 인출의 경우 감리자의 공정확인서 및/또는 정기감리보고서가 적정하다는 내용으로 I.E.가 작성한 검토의견서가 제출되었을 것.

## 제 3 항  미이행 대주(들)의 책임

어느 대주(들)(이 항에서 “미이행 대주”라 한다)이 자신의 대출약정금을 대출실행하지 아니한 경우 이 약정서상의 다른 대주(들) 및 차주의 의무는 그로 인하여 면제되지 아니한다. 이러한 경우 다른 대주(들)은 미이행 대주의 의무에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 어떠한 대주도 그의 약정금액을 초과하는 금액을 대출할 의무를 부담하지 아니한다.

# 제 5 조  이자 등의 지급

## 제 1 항  이자율

(1)	이 약정서에 따른 대출금에 대한 이자율은 대출 A 및 대출 B의 구분에 관계없이 연 9.5%로 하며, 대출 전 기간 동안 확정금리로서 미상환대출금에 대해 계속 적용된다. 다만, 대주들이 금융시장의 경색, 정부의 정책변경 등의 사유로 적용금리가 대주들의 자금조달비용과 비교하여 현저한 차이가 있다고 판단하는 경우 대주들은 실제 자금조달비용을 반영할 수 있는 적정한 이자율로 변경할 수 있는 권한을 가진다. 대주들이 이자율을 변경하고자 하는 경우 그 변경기준일 칠(7) 영업일 전까지 차주에 이를 통지하여야 한다.

(2)	본항 제(1)호에도 불구하고 (i) (이 약정서 제6조 제1항에서 정의된) 대출금의 상환만기일이 이 약정서 제6조 제2항 제(1)호에 정한 바에 따라 연장되는 경우에는 연장된 상환기간에 대하여 본항 제(1)호의 이자율에 연 1%를 가산한 이자율을, (ii) 대출금의 상환만기일이 이 약정서 제6조 제2항 제(2)호에 정한 바에 따라 연장되는 경우에는 연장된 상환기간에 대하여 본항 제(1)호의 이자율에 연 2%를 가산한 이자율을 각 적용하기로 한다.

## 제 2 항  이자의 지급

(1)	차주는 대출 A 및 대출 B로 구분하여 본조 제1항의 이자율을 적용하여 계산된 이자를 매 삼(3)개월 후취방식에 의하여 각 이자기간의 종료일(이하 “이자지급기일”)에 대리은행에게 지급하여야 한다. 대리은행은 수령한 이자를 대주들의 대출참가비율로 계산하여 각 대주에게 지급하여야 한다.

(2)	대출 A의 이자기간

대출 A에 따른 대출금에 대한 이자기간은 다음에 정한 바에 따른다:

가.	최초 이자기간은  대출 A의 인출일로부터 기산하여 그로부터 3개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지로 하고, 그 이후의 각 이자기간은 직전 이자기간의 종료일부터 3개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지로 한다. 다만, 마지막 이자기간은 대출 A에 따른 대출금을 전액 상환하는 날까지로 한다.

나.	어느 이자기간이 영업일 아닌 날에 종료되는 경우에는 그 다음 영업일에 종료하는 것으로 본다. 다만, 그 다음의 영업일이 다음 달에 속할 경우 그 이자기간은 원래의 종료일의 직전 영업일에 종료하는 것으로 본다.

다.	만약 이자기간이 개시된 후 3개월이 경과하는 달의 월력상 인출일에 해당하는 날이 존재하지 않는 경우 이자기간은 이자기간 개시일로부터 3개월이 경과하는 달의 마지막 영업일에 종료하는 것으로 간주된다.

라.	기타 기간계산은 대리은행의 일반적인 대출계산방식에 따르기로 한다.

(3)	 대출 B의 이자기간

대출 B에 따른 대출금에 대한 이자기간은 다음에 정한 바에 따른다:

가.	최초 이자기간은 대출 B의 최초 인출일로부터 기산하여 그로부터 3개월 이내에 도래하는 대출 A의 이자지급기일까지로 하고, 그 이후의 각 이자기간은 직전 이자기간의 종료일부터 3개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지로 한다. 다만, 마지막 이자기간은 대출 B에 따른 대출금을 전액 상환하는 날까지로 한다.

나.	최초 인출일 이후에 이루어지는 인출금의 경우 그에 대한 최초 이자기간은 당해 인출일로부터 당시 진행중인 이자기간의 종료일까지로 한다.

다.	본항 제(2)호 나.목 내지 라.목의 규정은 대출 B의 이자기간의 계산에 준용하기로 한다.

(4)	이 약정서에서 명시적으로 달리 규정한 경우를 제외하고 대출금에 대한 이자는 1년을 365일로 하고 해당 이자기간 동안 실제 경과된 일수(초일은 산입하고 최종일은 불산입하는 한편넣기 방식에 의함)를 기초로 계산한다.

## 제 3 항  지연이자

차주가 이행기가 도래한 대출금, 이자 또는 수수료 등 기타 이 약정서상 부담하는 의무의 전부 또는 일부를 변제하지 못하는 때에는, 차주는 그 미지급한 금액에 대하여 이행기가 도래한 날로부터 변제할 때까지의 기간 동안 연19%의 지연이자율을 적용하여 계산한 지연이자를 대리은행에 지급하여야 한다. 지연이자는 1년을 365일로 하고 해당 기간동안 실제 경과된 일수(초일 및 최종일을 모두 산입하는 양편넣기 방식에 의함)를 기초로 계산한다.

## 제 4 항  약정수수료

- 차주는 대출금에 대한 이자와는 별도로 대출 B의 약정에 대한 대가로서 이 약정서의 체결일로부터 대출 B의 인출가능기간 동안 대출 B의 대출약정금 총액 중 미인출 잔액에 대하여 연 0.8%의 비율로 계산한 약정수수료를 대리은행에게 지급하여야 한다.  대리은행은 수령한 약정수수료를 대출 B 관련 대주들의 대출참가비율로 계산하여 대출 B 관련 대주들에게 분배한다.

- 약정수수료는 이 약정서의 체결일로부터 매 삼(3)개월마다 도래하는 이 약정서 체결일에 해당하는 날에 후불로 일할계산하여 지급한다. 단, 마지막 약정수수료는 (i) 대출 B의 인출가능기간의 최종일, (ii) 대출 B의 대출약정금 총액이 전액 인출되는 날, 또는 (iii) 이 약정서 제3조 제3항에 정한 바에 따른 대출약정의 해지일 중 먼저 도래하는 날에 지급하기로 한다.

- 약정수수료는 1년을 365일로 하고 해당 기간동안 실제 경과된 일수(초일은 산입하고, 최종일은 불산입하는 한편넣기 방식에 의함)를 기초로 계산한다.

- 차주는 어떠한 이유로든지 대리은행에게 지급한 약정수수료의 반환을 청구할 수 없다.

## 제 5 항  대리은행 수수료

차주는 대출금에 대한 이자와는 별도로 대리은행 수수료로서 이 약정서의 체결일로부터 이 약정서에 따른 대출원리금이 전액 상환되는 날까지 매년 금 00만원(￦00,000,000)을 선불로 대리은행에게 지급하여야 한다.  최초연도의 대리은행 수수료는 대출 A의 인출일에 지급하고, 그 이후의 대리은행 수수료는 매년 대출 A의 인출일 해당일에 지급하기로 한다.  최종연도의 이 약정서의 유효기간이 1년 미만인 경우에도 대리은행 수수료의 금액은 영향을 받지 아니한다.  차주는 어떠한 이유로든지 대리은행에게 지급한 대리은행 수수료의 반환을 청구할 수 없다.

## 제 6 항  비  용

차주는 이 약정서에 따른 대출의 실행여부와 관계없이, 다음 각 호의 비용 및 기타의 금원(그에 부과되는 모든 세금 포함)의 지급의무를 부담하며, 대리은행이 청구하는 즉시, 대리은행이 정하는 방식으로 지급하여야 한다:

(1)	이 약정서, 담보계약서 및 그에 따라 작성되는 모든 서류(이 약정서에 관한 실제의 또는 제안된 준비, 수정 및 약정상의 포기 또는 그에 대한 요청을 포함함)와 관련되는 수입인지대, 인쇄비, 통신비용과 서명식행사비용, 광고비용 기타 모든 부대비용;

(2)	이 약정서에 따른 대출거래와 관련하여 발생하는 금융자문기관의 비용, 법률자문비용 및 대상사업부지 내 대상건물의 건축에 따른 대출의 안정성을 검토하기 위하여 외부기관에 의뢰한 사업성검토와 대상사업부지의 감정평가와 관련된 모든 용역비용;

(3) 이 약정서에 따른 대출거래와 관련한 담보를 설정, 유지하고 이를 실행하는데 소요되는 모든 비용;

(4) 대리은행 또는 대주들이 이 약정서에 따른 대출거래와 관련한 대출채권 및 기타 지급받을 금액의 회수를 위하여 지출하는 수수료와 변호사비용 등 모든 법적 절차비용을 포함한 일체의 금액; 그리고

(5) 기타 대리은행 또는 대주들이 이 약정서상의 권리를 보전하기 위하여 합리적으로 지출한 제반비용.

# 제 6 조  대출금의 상환 등

## 제 1 항  대출금의 상환

차주는 대출 A의 인출일로부터 이십사(24) 개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일(이하 “최초상환기일”)로부터 (아래에 정의된) 상환만기일 이전까지 대리은행에게 대출금을 임의상환할 수 있으며, 대출 A의 인출일로부터 이십육(26) 개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일(이하 “상환만기일”)까지 대출금 전액을 대리은행에게 상환하여야 한다.  대리은행은 수령한 상환원금을 대주들의 대출참가비율로 계산하여 각 대주에게 분배한다.

## 제 2 항  상환만기일의 연장

(1)	공사기간 연장으로 인한 상환만기일의 연장

본조 제1항에도 불구하고 대상건물의 준공기간 및 공사기간이 연장되어야 할 부득이한 사정이 있는 경우, 차주는 대출 A의 인출일로부터 이십이(22) 개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지 이 약정서 제14조 제8항 제(2)호에 따른 감리자의 공사기간 연장에 관한 보고서, 이 약정서 제14조 제9항 제(3)호에 따른 I.E.의 위 공사기간 연장에 관한 보고서에 대한 검토의견서 및 기타 대리은행이 요구하는 서류를 첨부하여 대리은행에 대상사업의 사업기간, 대상건물의 준공기간 및 공사기간과 함께 상환만기일의 연장을 서면으로 요청할 수 있다.  이러한 경우 대주들은 대다수대주들의 동의에 의하여 대상사업의 사업기간, 대상건물의 준공기간 및 공사기간과 함께 대출금의 상환만기일을 이(2) 개월의 범위 내에서 일(1)회에 한하여 연장할 수 있다.  이러한 경우 차주는 본항에 따라 연장된 대출금의 상환만기일의 이(2) 개월 전부터 대주들에게 대출금을 임의상환할 수 있는 것으로 변경된다.

(2)	분양계약자의 입주지연으로 인한 상환만기일의 연장

본조 제1항에도 불구하고 대상건물이 준공되고 대상건물의 전체분양율이 예정분양율(100%)에 도달하였으나 분양계약자들의 입주 등 지연으로 인하여 차주가 대출금의 상환만기일에 이 약정서에 따른 대출원리금 전액을 변제할 수 없을 것으로 예상되는 경우, 차주는 대출 A의 인출일로부터 이십오(25) 개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지 대리은행이 요구하는 서류를 첨부하여 대리은행에 대상사업의 사업기간 및 분양계약자의 입주기간과 함께 상환만기일의 연장을 서면으로 요청할 수 있다.  이러한 경우 대주들은 대다수대주들의 동의에 의하여 대상사업의 사업기간 및 분양계약자의 입주기간과 함께 대출금의 상환만기일을 대출 A의 인출일로부터 이십팔(28) 개월이 경과하는 달의 대출 A의 인출일 해당일까지 연장할 수 있다.  이 경우 차주는 연장된 이(2) 개월의 기간동안 대리은행과 협의하여 미입주된 대상건물을 (i) 할인분양(임대분양을 포함한다) 또는 (ii) ㈜00토지신탁의 환가처분 등의 방법으로 처분하여야 하고, 이 때 미입주된 대상건물의 처분에 따라 취득하는 자금은 금융계약상 이와 배치되는 어떠한 규정에도 불구하고 이 약정서에 따른 대출원리금의 상환에 우선 충당하기로 하며, 과반수대주들의 사전동의없이 다른 용도로 사용될 수 없다.

## 제 3 항  대출금의 기한전 상환

- 차주가 대출금을 기한전 상환하고자 하는 경우에는 기한전 상환 예정일의 칠(7) 영업일 전까지 대리은행에게 기한전 상환 예정사실, 그 상환이유, 상환일자 및 상환금액을 서면으로 통지하여야 한다. 단, 기한전 상환은 이자지급준비금계좌 입금일 또는 이자지급기일에만 할 수 있으며, 최소 기한전 상환금액은 10억원으로 하고, 1억원 단위로만 증액될 수 있다.

- 차주는 기한전 상환시 대출금에 대한 이자와는 별도로 기한전 상환 수수료로서 기한전 상환 금액의 0%에 해당하는 금원을 대리은행에게 지급하여야 한다.  단, 차주가 대상건물의 조기완공으로 인하여 대주들에게 기한전 상환하는 경우에는 대주들은 차주의 기한전 상환수수료 지급의무를 면제하기로 한다.  대리은행은 수령한 기한전 상환원금 및 기한전 상환수수료를 대주들의 대출참가비율로 계산하여 각 대주에게 분배한다.

- 기한전 상환된 금액은 인출가능기간 이내에도 다시 인출할 수 없다.

## 제 4 항  변제의 충당

이 약정서 또는 담보계약서 기타 이와 관련되는 계약서에 따라 대리은행이 받은 모든 금액은 대리은행 및/또는 대주들의 계산으로 다음의 우선순위에 따라 채무변제에 충당한다. 단, 각 항목의 채무를 전부 변제하기에 부족한 경우에는 대주들의 대출참가비율에 따라 안분하여 충당하기로 한다:

- 이 약정서 또는 담보계약서 기타 이와 관련되는 계약서에 따라 대리은행 또는 대주들에게 지급하여야 할 것으로서 이 항에서 달리 열거되지 아니한 모든 금액.

- 지급기일이 도래한 모든 수수료.

- 대출 B의 지연이자.

- 대출 A의 지연이자.

- 지급기일이 도래한 대출 B의 이자.

- 지급기일이 도래한 대출 A의 이자.

- 상환기일이 도래한 대출 B의 원금.

- 상환기일이 도래한 대출 A의 원금.

- 이 약정서 제6조 제3항에 따라 기한전 상환하는 원금(대출 A보다 대출 B에 우선충당된다).

단, 대리은행이 강제집행, 담보의 실행 또는 상계 등에 의하여 채권을 회수한 경우에는 다음의 우선순위에 따라 채무변제에 충당한다. 단, 각 항목의 채무를 전부 변제하기에 부족한 경우에는 대주들의 대출참가비율에 따라 안분하여 충당하기로 한다:

- 이 약정서 또는 담보계약서 기타 이와 관련되는 계약서에 따라 대리은행 또는 대주들에게 지급하여야 할 것으로서 이 항에서 달리 열거되지 아니한 모든 금액.

- 채권회수를 위하여 대리은행 또는 대주들이 지출하거나 부담한 비용.

- 지급기일이 도래한 모든 수수료.

- 상환기일이 도래한 대출 B의 원금.

- 상환기일이 도래한 대출 A의 원금.

- 지급기일이 도래한 대출 B의 이자.

- 지급기일이 도래한 대출 A의 이자.

- 대출 B의 지연이자.

- 대출 A의 지연이자.

## 제 5 항  대출금 계정

대리은행은 장부상에 차주의 명의로 대출금, 상환금, 기한전 상환금, 이자와 기타 이 약정서에 따라 지급하여야 할 모든 금액의 계산과 지급을 나타내는 대출금 계정을 개설하여 유지한다.  대출금 계정은 명백한 계산상의 오류가 없는 한 차주를 구속한다.

# 제 7 조  자금의 관리

차주는 대상사업으로 인한 분양수익금과 대출원리금의 상환 및 대상사업과 관련한 비용의 지급을 효율적으로 관리하기 위하여 다음과 같은 예금계좌들을 개설하고 그 예금계좌들의 처리에 관하여 다음 조항에 따른다.  단, 대리은행은 차주의 요청이 있는 경우 합리적이라고 판단하는 범위 내에서 차주와 협의하여 자금관리의 방법을 달리 정할 수 있다.

## 제 1 항  분양수입금관리계좌

(1)	개 설

차주는 대상사업으로 인한 분양수익금과 대출원리금의 상환 및 대상사업과 관련한 비용의 지급을 효율적으로 관리하기 위하여, 대리은행의 00동 지점에 차주 명의의 기업자유예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 갖는 요구불 예금계좌(“분양수입금관리계좌”, MMDA로 개설하기로 한다)를 개설하기로 한다.  대리은행은 차주에게 예금통장 발급시 “인감”란에 “이 계좌의 예치금은 차주가 작성하고 대리은행이 동의한 분양수입금관리계좌 인출요청서와 차주가 작성한 예금인출청구서가 동시에 제출될 경우에 한하여 인출할 수 있음”이란 내용을 명시하여야 한다.

(2)	입 금

차주의 자본금, 후순위대출금, 이 약정서에 따른 대출금, 분양계약자의 분양대금 (이 약정서 제14조 제15항에서 정의된 집단대출에 의한 대출금을 포함한다), 부가가치세 환급금, 이자지급준비금계좌에서 이체되는 금원 등 차주의 모든 현금 수입은 분양수입금관리계좌에 입금된다.

(3)	인출순위

분양수입금관리계좌 예치금의 인출은 다음의 순서에 의하기로 한다:

- 토지관련비용;

- 개발비용 및 공과금(부가가치세를 포함하나, 시행대행사사업관리비와 시행사운영비는 제외);

- 금융조달관련비용;

- 대출금의 지급이자(이 약정서 제7조 제2항에 따라 이자지급준비금계좌로 이체되는 금원을 포함) 및 상환원금;

- 분양제비용(단, 분양수수료는 제외);

- 공사비;

- 분양수수료;

- 시행사 운영비; 그리고

- 시행대행사 사업관리비.

(4)	인출방법

  - 차주는 매월말 기준 본항 제(3)호에 정한 인출항목에 해당함을 입증하는 제 증빙서류의 사본과 함께 (별첨 라.와 같은 내용과 형식으로 작성된) 월별사업비정산보고서 및 (별첨 마.의 내용과 형식으로 작성된) 분양수입금관리계좌 인출요청서를 익월 오(5) 영업일 이내에 제출하여야 한다.  단, 시행사 운영비에 대하여는 별도의 증빙서류의 제출이 요구되지 아니한다.

  - 차주는 가.목의 서류 제출일에 분양보고서를 함께 제출하여야 한다.

  - 대리은행은 가.목 내지 나.목에 정한 서류들이 모두 제출되는 경우 차주가 제출한 월별사업비정산보고서 및 분양수입금관리계좌 인출요청서에 기재된  당월 집행액을 분양수입금관리계좌 인출요청서 접수일로부터 오(5) 영업일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다(이하 분양수입금관리계좌에 예치된 금원이 실제로 지급되는 날을 “분양수입금관리계좌 정산일”이라 한다).

  - 다.목의 당월집행액은 월별사업비정산기준표에서 정한 각 항목별 지급예상금액을 기준으로 하되, 월별사업비정산기준표상의 각 항목별 지급예상금액(공사비, 시행사 운영비, 시행대행사 사업관리비는 제외)과 집행시기 등은 합리적인 사정변경사유가 있는 경우 대리은행과 협의하여 조정할 수 있다.  단, 월별사업비정산기준표상의 각 항목별 지급예상금액을 초과하는 경우에는 과반수대주들의 승인을 얻은 경우에만 지급하기로 한다.

  - 대리은행이 선순위 인출항목의 지급을 위한 자금이 부족하다고 판단하는 경우 후순위의 인출항목의 지급을 위한 인출은 허용되지 아니한다.  다만, 선순위 인출항목의 집행시기가 도래하지 않은 경우에는 후순위 인출항목의 지급을 위한 인출이 허용된다.

마.	상기 가.목 내지 마.목에도 불구하고, 차주는 대출 A의 인출일에 토지관련비용, 금융조달관련비용, 기타 사업비 등의 지급을 위하여 분양수입금관리계좌의 예치금을 인출하고자 하는 경우에는 대리은행과 협의하여 별도로 정하는 방법에 의하여 처리할 수 있다.

(5)	인출한도의 관리

  - 공사비의 지급은 00공장의 분양율이 12%를 초과한 날이 속하는 달에 대한 분양수입금관리계좌 정산일부터 개시하고, 각 판정기준일에 00공장의 분양율이 예정분양율에 미달하는 경우에는 해당 판정기준일이 속하는 달에 대한 분양수입금관리계좌 정산일부터 공사비의 지급을 중지하며, 00공장의 분양율이 예정분양율에 도달한 날이 속하는 달에 대한 분양수입금관리계좌 정산일부터 공사비의 지급을 재개한다.

  - 공사비(부가가치세 별도)는 확정된 기성부분에 대한 대가로서, (i) 매월 말 기준 00공장의 분양율이 25%를 초과하기 전까지는 전기 미수공사대금 및 당기 기성공사대금의 합계금액의 70%에 상당하는 금액(단, 부가가치세는 납부세액 전액을 지급하기로 한다)을, (ii) 매월 말 기준 00공장의 분양율이 25%를 초과한 이후에는 전기 미수공사대금 및 당기 기성공사대금의 합계금액의 90%에 상당하는 금액(단, 부가가치세는 납부세액 전액을 지급하기로 한다)을 지급하기로 한다. 기성부분의 확인은 감리자가 작성한 공정확인서 및/또는 정기감리보고서와 표준공정율을 대조하는 방식에 의하는 것을 원칙으로 하되, 대리은행의 별도 요청이 있는 경우 그에 따른 검사를 받아야 한다 (이 경우 확정된 기성부분 중 미지급된 공사대금은 그 지급기일이 도래하지 않은 것으로서 이에 대하여 별도의 이자가 발생되지 아니함을 확인한다).

  - 시행사 운영비의 인출은 시공사가 대상건물의 공사에 착공한 날이 속하는 달에 대한 분양수입금관리계좌 정산일로부터 개시하여 매월 금 0억원(￦000,000,000)씩 총 00회에 걸쳐 총 금 00억원(￦0000,000,000)을 인출하기로 한다.

  - 시행대행사 사업관리비의 지급은 00공장의 분양율이 61%를 초과하거나 전체분양율이 50%를 초과한 날이 속하는 달에 대한 분양수입금관리계좌 정산일로부터 개시하고, 금 00억원 (￦00000)(부가가치세 별도)을 00개월에서 대출 A의 인출일로부터 최초로 시행대행사 사업관리비의 지급을 개시하는 때까지 경과한 개월을 차감한 개월수로 나눈 금액을 월별로 지급하기로 한다.

  - 차주는 월별사업비정산기준표에서 예정한 지급항목 이외에 민원처리비 등 기타의 지급사유가 발생한 경우에는 시행대행사로 하여금 그 고유자금으로 우선 지급하도록 하고, 시행대행사가 우선 지급한 자금은 이 약정서에 따른 대출원리금이 전액 상환된 이후에 누계하여 일괄 정산하여야 한다.

  - 본항 제(3)호에 따른 인출순위 마.목 내지 자.목의 지급은 인출순위 가.목 내지 라.목의 금액을 지급한 후 분양수입금관리계좌에 예치된 잔액의 합계액이 금00억원 (￦0000,000,000)을 초과하는 경우에 한하여 그 초과되는 금액 범위 내에서 지급하기로 한다. 이 경우 어느 분양수입금관리계좌 정산일에 항목별로 미지급된 금원은 그 다음 분양수입금관리계좌 정산일에 해당 항목의 금원에 누계하여 계산하기로 한다.

## 제 2 항  이자지급준비금계좌

(1)	개 설

차주는, 이 약정서에 따른 대출금의 이자지급을 준비하기 위하여 00은행의 00동 기업금융 지점에 차주 명의의 보통예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 가지는 요구불예금계좌( “이자지급준비금계좌”, MMDA로 개설하기로 한다)를 개설하기로 한다.

(2)	입 금

차주는, (i) 향후 도래할 이자지급예정일로부터 이(2)개월 전 해당일에 직전 이자지급기일로부터 일(1) 개월의 기간동안 이 약정서에 따른 대출금에 대하여 발생한 이자에 상당하는 금원을, (ii) 향후 도래할 이자지급예정일로부터 일(1) 개월 전 해당일에 직전 이자지급기일로부터 일(1) 개월이 경과한 날로부터 일(1)개월의 기간동안 이 약정서에 따른 대출금에 대하여 발생한 이자에 상당하는 금원을 각 이자지급준비금계좌에 입금하여야 한다.

(3)	인 출

차주는 이 약정서로써 이자지급준비금계좌 개설은행에 대하여, 이 약정서에 따른 각 이자지급기일 오전 11:00까지 차주의 별도 지시가 없어도 해당 이자지급기일 현재 동 계좌에 예치된 금원 전액이 자동적으로 분양수입금관리계좌에 이체되도록 지시하고 수권한다.  이 때 분양수입금관리계좌로의 자금이체에 따른 은행간 수수료는 면제하기로 한다.

## 제 3 항  기타 계좌의 개설

차주는 원칙적으로 분양수입금관리계좌 및 이자지급준비금계좌 이외의 계좌(이하 “기타 계좌”)를 개설하지 아니한다.  다만, 분양계약자가 대주들 이외의 다른 금융기관으로부터 중도금 및 잔금에 대하여 대출을 받는 방법으로 분양대금을 납입하는 경우 등 합리적인 업무처리를 위하여 필요한 때에는 차주는 대리은행과 협의하여 기타 계좌를 개설할 수 있다.

# 제 8 조  담  보

차주는 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 부담하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여, 대출 A의 인출에 대한 선행조건으로서 아래와 같은 담보를 설정하고 관련 담보계약서를 대리은행에게 교부하기로 한다. 단, 이 약정서에 따른 대출 A의 인출시까지 담보를 설정할 수 없는 것에 대하여는 설정이 가능한 즉시 담보를 설정하여야 한다. 모든 담보서류는 대주들에게 만족할 만한 내용과 형식으로 작성된 것이어야 한다.

## 제 1 항  대상사업부지의 담보신탁

차주는 대상사업부지에 대한 차주 명의로의 소유권이전등기 경료 후 지체없이 차주를 위탁자로, ㈜00토지신탁을 수탁자로, 대주들을 우선수익자로, 대상사업부지를 신탁목적물로 하는 부동산담보신탁계약서를 체결하고, 대리은행에게 우선수익권증서 정본을 교부하거나 교부하도록 하여야 한다.

## 제 2 항  건축중인 건물의 양도담보

차주는 대상사업과 관련하여 건축중인 대상건물에 대하여 대주들을 위하여 양도담보권을 설정하는 내용의 양도담보계약서를 대주들 및 대리은행과 체결하여야 한다.

## 제 3 항  예금계좌에 대한 근질권의 설정

(1)	차주는 이 약정서 제7조에 따라 개설되거나 또는 개설될 모든 예금계좌들에 각 예치되었거나 예치될 예금채권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 내용의 예금채권 근질권설정계약을 대주들 및 대리은행과 체결하여야 한다. 차주는 예금채권 근질권설정계약서의 체결후 지체없이 당해 예금계좌의 개설은행으로부터 확정일자에 의한 각 승낙서를 교부받아 대리은행에게 제출하여야 한다. 위 근질권설정에도 불구하고 위 각 예금계좌에 예치된 금원은 제7조에서 정하는 바에 따라 인출되거나 이체될 수 있다.

(2)	차주는 00건설, 00회사 및 00회사로 하여금 제10조 및 제11조에 따라 개설되거나 또는 개설될 자금보충계좌 및 자금보충특별계좌에 각 예치되었거나 예치될 예금채권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 내용의 예금채권 근질권설정계약을 개별적으로 대주들 및 대리은행과 체결하도록 하고, 위 각 예금채권 근질권설정계약서의 체결후 지체없이 당해 예금계좌의 개설은행으로부터 확정일자에 의한 각 승낙서를 교부받아 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.  위 근질권설정에도 불구하고 위 각 예금계좌에 예치된 금원은 자금보충약정서 및 자금보충특별약정서에서 정하는 바에 따라 인출되거나 이체될 수 있다.

(3) 차주가 이 약정서 제7조 제3항에서 정한 바에 따라 기타 계좌를 개설하는 경우에는 대리은행이 그 성질상 근질권 설정이 필요하다고 판단하는 경우에만 동 예금계좌에 예치되었거나 예치될 예금채권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하기로 한다.

## 제 4 항  보험계약상 보험금청구권에 대한 근질권의 설정

차주는 차주가 대상건물의 공사와 관련하여 제14조 제14항에서 정하는 바에 따라 체결하였거나 체결하게 될 보험계약상의 보험금청구권에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 내용의 보험금청구권 근질권설정계약을 대주들 및 대리은행과 체결하여야 한다. 차주는 위 근질권설정계약의 체결후 지체없이 당해 보험회사로부터 확정일자에 의한 승낙서를 교부받아 대리은행에게 제출하여야 한다. 차주는 당해 보험회사로 하여금 보험증권에 본항에 따른 근질권설정의 취지를 기재하도록 한 후 대리은행에게 교부하도록 하여야 한다.

## 제 5 항  기타 계약상의 권리에 대한 권리질권의 설정

차주는, 공사도급계약서에 따라 시공사 및/또는 시공연대보증사에 대하여 보유하거나 보유하게 될 공사도급계약서상의 권리를, 그리고 사업시행대행계약서에 따라 시행대행사에 대하여 보유하거나 보유하게 될 사업시행대행계약서상의 권리에 대하여 대주들을 위하여 권리질권을 설정하는 내용의 권리질권설정계약서를 대주들 및 대리은행과 체결하여야 한다.

# 제 9 조  후순위 대출약정

(1)	차주는 대출원리금의 상환 및 기타 대상사업의 수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 대출 A의 인출선행조건으로서 차주가 000으로부터 금 0억원 (￦000,000,000)을 차입하기로 하는 내용으로 차주, 000 및 대리은행간에 후순위 대출약정서를 체결하여야 한다.  000은 대출 A의 인출과 동시에 금 0억원 (￦000,000,000)을 차주 명의의 분양수입금관리계좌에 입금하여야 한다. 단, 000이 토지관련비용, 금융조달관련비용, 분양제비용 중 모델하우스 건립비·임차료, 분양홍보 및 광고비 등으로 지급한 영수증을 첨부하여 대리은행이 확인한 경우 해당 금원에 대하여 000이 후순위 대출의무를 이행한 것으로 본다.

(2)	후순위 대출약정서에 따른 후순위 대출금은 이 약정서에 따른 대출원리금보다 후순위로 상환되어야 한다.

(3)	후순위 대출과 관련한 기타 세부적인 사항은 후순위 대출약정서에서 정하는 바에 따른다.

# 제 10 조  자금보충약정

차주는 대출원리금의 상환 및 기타 대상사업의 수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 대출 A의 인출선행조건으로서 00건설 및 대리은행과 아래 각 호에서 정하는 조건이 포함된 자금보충약정서를 체결하여야 한다. 자금보충약정과 관련한 세부적인 사항은 자금보충약정서에서 정하는 바에 따른다.

(1)	00건설이 대리은행의 00동 지점에 00건설 명의의 보통예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 가지는 요구불예금계좌(“자금보충계좌”)를 개설하고, 자금보충약정서에서 정하는 바에 따라 보충준비금으로서 금 0억원(￦000,000,000)을 자금보충계좌에 적립하며, 자금보충약정서에 정하는 바에 따라 자금보충약정이 해지될 때까지 계속해서 동 금액을 유지하여야 한다는 조건; 그리고

(2)	00건설이 (i) 시공사가 대상건물의 공사에 착공한 날로부터 00 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 기준으로 대상건물의 실행공정율이 00% 이하인 경우 또는 (ii) 이 약정서에 따른 대출 A의 인출일로부터 00 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 기준으로 00공장의 분양율이 00% 이하인 경우, 그 익월 00 영업일 이내에 자금보충계좌에 예치된 금원 전액을 분양수입금관리계좌에 대체 입금하는 방식에 의하여 차주에게 자금을 보충하기로 하는 조건.

# 제 11조  자금보충특별약정

차주는 대출원리금의 상환 및 대상사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 대출 A의 인출선행조건으로서 00건설, 00회사, 00회사 및 대리은행과 아래 각 호에서 정하는 조건이 포함된 자금보충특별약정서를 체결하여야 한다. 자금보충특별약정과 관련한 세부적인 사항은 자금보충특별약정서에 정하는 바에 따른다.

(1)	00건설이 대리은행의 00동 지점에 00건설 명의의 보통예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 가지는 요구불예금계좌(이하 “00건설 명의의 자금보충특별계좌”)를 개설하고, 00회사이 00은행에 대하여 200  년   월   일자 대출약정서에 따른 대출원리금 전액을 상환한 시점을 기준으로 대상사업의 00공장의 분양율이 20% 이하인 경우, 00건설은 지체없이 보충준비금으로서 금 00억원(￦000,000,000)을 00건설 명의의 자금보충특별계좌에 적립하며, 자금보충특별약정서에서 정하는 바에 따라 자금보충특별약정이 해지될 때까지 계속해서 동 금액을 유지하여야 한다는 조건;

(2)	00회사이 대리은행의 00동 지점에 00회사 명의의 보통예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 가지는 요구불예금계좌(이하 “00회사 명의의 자금보충특별계좌”)를 개설하고, 00회사이 00은행에 대하여 200  년   월   일자 대출약정서에 따른 대출원리금 전액을 상환한 시점을 기준으로 대상사업의 00공장의 분양율이 20% 이하인 경우, 00회사은 200  년   월   일자 대출약정서에 따른 사업정산 후 지체없이 보충준비금으로서 00 사업의 최종수익금을 00회사 명의의 자금보충특별계좌에 적립하며, 자금보충특별약정서에서 정하는 바에 따라 자금보충특별약정이 해지될 때까지 계속해서 동 금액을 유지하여야 한다는 조건;

(3)	00회사가 대리은행의 00동 지점에 00회사 명의의 보통예금계좌 또는 이와 유사한 기능을 가지는 요구불예금계좌(이하 “00회사 명의의 자금보충특별계좌”)를 개설하고, 00회사가 00은행 및 00은행에 대하여 200  년   월   일자 대출약정서에 따른 대출원리금 전액을 상환한 시점을 기준으로 대상사업의 00공장의 분양율이 54% 이하인 경우,  00회사는 200  년   월   일자 대출약정서에 따른 사업정산 후 지체없이 보충준비금으로서 00 사업사업의 최종수익금을 00회사 명의의 자금보충특별계좌에 적립하며, 자금보충특별약정서에 정한 바에 따라 자금보충특별약정이 해지될 때까지 계속해서 동 금액을 유지하여야 한다는 조건; 그리고

(4)	00건설, 00회사 및 00회사는 각각 (i) 시공사가 대상건물의 공사에 착공한 날로부터 십일(11) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 기준으로 대상건물의 실행공정율이 25% 이하인 경우 또는 (ii) 이 약정서에 따른 대출 A의 인출일로부터 12개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 기준으로 00공장의 분양율이 61% 이하인 경우, 그 익월 십(10) 영업일 이내에 자금보충계좌에 예치된 금원 전액을 분양수입금관리계좌에 대체 입금하는 방식에 의하여 차주에게 자금을 보충하기로 하는 조건.

# 제 12 조  연대보증약정

## 제 1 항  연대보증약정

00건설 및 0000(이하 집합적으로 “법인연대보증인”)과 개인연대보증인은 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 부담하는 일체의 채무를 차주 및 연대보증인 상호간에 연대하여 보증한다. 연대보증인의 본조에 따른 보증채무는 무조건적이며 취소불능인 책임으로서, 차주 또는 다른 연대보증인의 자력 등을 이유로 대주들에게 항변 또는 대항할 수 없다. 개인연대보증인은 본조에 따른 보증이 개인 자격으로 연대보증하는 것임을 확인하고 이에 동의한다.

## 제 2 항  보증채무의 이행

대리은행은 모든 대주들을 위하여 어느 연대보증인에 대하여 또는 동시 또는 순차로 모든 연대보증인에 대하여 이 약정서에 따른 보증채무의 전부나 일부의 이행을 청구할 수 있다.  각 연대보증인은 대리은행으로부터 차주의 채무불이행을 이유로 연대보증채무의 이행을 청구받는 즉시, 그 청구금액 전부를 지체없이 대리은행에게 지급하여야 한다. 대주들은 연대보증채무의 이행을 청구하는 경우 반드시 대리은행을 통하여서만 하여야 한다.

## 제 3 항  보증채무의 이행담보

00건설 및 0000은 이 약정서에 따른 연대보증채무의 이행을 담보하기 위하여 이 약정서의 체결일에 각 액면금 및 지급일이 백지인 (소지인출급식) 당좌수표 각 1매와 그에 대한 별첨 바-A.와 별첨 바-B.의 내용과 형식으로 작성된 백지수표 보충권 위임장을 대리은행에게 각 제공하여야 한다.  대리은행의 00건설 및/또는 0000에 대한 연대보증채무의 이행청구에도 불구하고 그 청구일로부터 십오일(15)일 이내에 연대보증채무가 이행되지 않는 경우 대리은행은 00건설 및 또는 0000이 이 약정서에 따라 교부한 당좌수표의 백지부분을 보충하여 당좌수표교환방법에 의하여 변제충당할 수 있으며, 00건설 및 0000은 이를 승인하고 동의한다.

# 제 13 조  차주 등의 진술 및 보장

차주와 법인연대보증인(이하 “차주 등”)은 대주들에게 각자 다음 사항을 진술하고 보장한다:

## 제 1 항  설립 및 약정서의 효력

차주 등은 대한민국의 법률에 따라 적법하게 설립된 법인으로서 이 약정서를 포함하여 그가 당사자인 각종 담보계약서 및 기타 그에 부속하거나 수반하는 각종 서류(이하 “이 약정서 등”이라 한다)를 작성하고 그에 따른 의무를 이행하기 위하여 필요한 주주총회 결의 및/또는 이사회결의 등 회사의 적법하고 필요한 모든 내부절차를 취하였고 이 약정서 등은 유효하게 차주 등을 구속한다.

## 제 2 항  정관 등의 준수

이 약정서 등의 체결 및 이행은 법령, 차주 등의 정관, 주주간 협약이 있는 경우 그 협약 또는 기타 모든 내부규정에 저촉되지 아니한다.

## 제 3 항  분  쟁

차주 등의 영업, 재산 또는 재정상태에 중대하게 불리한 영향을 미칠 수 있는 어떠한 소송, 중재 또는 분쟁도 차주 등에 대하여 현재 계속되어 있지 아니하며, 차주 등이 아는 한 제기될 우려도 없다.

## 제 4 항  정부 인허가 및 법령 등의 준수

차주는 대상사업의 수행과 관련하여 200  년   월   일자로 00공단과 산업단지 입주계약을 체결하였고, 이 약정서 체결일로부터 일(1) 개월 이내에 대상건물의 신축과 관련하여 건축법상 적법하고 유효한 건축허가를 받을 예정이며, 기타 대상사업을 수행하기 위하여 필요한 정부, 지방자치단체장의 모든 허가, 인가 및 지정 등(이하 “정부인가 등”)을 받았거나 아직 그 취득시기가 도래하지 아니한 정부인가 등은 각 필요한 시기에 적법하게 취득할 수 있다. 차주는 정부인가 등을 포함한 모든 법령과 규정을 준수하여 대상사업을 영위한다.

## 제 5 항  정보의 정확성

이 약정서 등과 관련하여 차주 등이 대리은행 또는 대주들에게 교부한 차주 등에 관한 모든 정보는 중요한 점에서 완전하고 정확하다.

## 제 6 항  거래조건의 이해

차주 등은 이 약정서의 체결 전에 이 약정서 등과 기타 대리은행의 (기업용)여신거래기본약관의 모든 내용을 확인하고 충분히 이해하고 있다.

# 제 14 조  준수사항

## 제 1 항  대출 A의 인출후행조건

  - 차주는 대출 A의 인출일로부터 십(10) 영업일 이내에 대상사업부지에 설정된 근저당권을 포함한 기타 일체의 제한물권(00시 명의의 구분지상권은 제외한다)에 관한 등기와 기타 대상사업부지의 매도인인 주식회사 00의 회사정리절차와 관련하여 대상사업부지에 설정된 일체의 등기를 말소하고, 이를 입증하는 서류를 대리은행에게 제출하여야 한다.

  - 차주는 대상사업부지 내 기존 건축물의 철거와 관련하여 건축법에 따른 적법한 철거신고를 한 후 대출 A의 인출일로부터 일(1) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내에 대상사업부지 내 기존 건축물의 철거를 완료하고 이를 입증할 수 있는 서류의 사본을 대리은행에게 제출하여야 한다.

  - 차주는 대출 A의 인출일로부터 이(2) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내에 건축법에 따른 적법한 허가권자인 00구청장에게 대상건물의 착공신고를 하고 이를 입증할 수 있는 서류의 사본을 대리은행에게 제출하여야 한다.  차주는 동 착공신고 후 지체없이 대상건물의 공사를 개시하여야 한다.

  - 차주는 대출 A의 인출일로부터 이(2) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내에 00공장의 입주자 모집과 관련하여 00법률에 따른 적법한 분양승인을 받고 이를 입증할 수 있는 서류의 사본을 대리은행에게 제출하여야 한다.  차주는 동 분양승인을 받은 이후 지체없이 대상건물의 분양을 개시하여야 한다.

## 제 2 항  관련법령의 준수

차주 등은 대상사업의 시행과 관련하여 00법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 건축법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 등 관련법령(이하 “관련법령”)에서 정하는 제 조건을 준수하고 이행하여야 한다. 그러한 관련법령의 미준수로 인하여 발생하는 모든 책임은 차주 등이 부담하는 것으로 한다.

## 제 3 항  주요기간의 준수

- 대상사업과 관련하여 이 약정서의 당사자들간에 목표로 삼는 주요기간은 아래와 같은 바, 차주는 합리적인 사유가 없는 한 아래 각 항의 주요기간을 준수하고 이행하여야 한다:

  - 대상사업의 사업기간: 대출 A의 인출일로부터 이십육(26) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내.

  - 대상건물의 준공기간: 대출 A의 인출일로부터 이십육(26) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내.

  - 대상건물의 공사기간: 시공사가 대상건물을 착공한 날로부터 이십사(24) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내.

  - 대상건물의 착공일: 대출 A의 인출일로부터 이(2) 개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 이내.

  - 분양계약자의 입주기간: 대상건물의 준공 후 이(2) 개월 이내

- 대상건물의 준공기간 및 공사기간이 연장되어야 할 부득이한 사정이 있는 경우, 대주들은 이 약정서 제6조 제2항 제(1)호에서 정하는 절차에 따라 대상사업의 사업기간과 대상건물의 준공기간 및 공사기간을 연장할 수 있다.

- 대상건물이 준공되고 대상건물의 전체분양율이 예정분양율(100%)에 도달하였으나 분양계약자들의 입주 등 지연으로 인하여 차주가 대출금의 상환만기일에 이 약정서에 따른 대출원리금의 전액을 변제할 수 없을 것으로 예상되는 경우, 대주들은 이 약정서 제6조 제2항 제(2)호에서 정하는 절차에 따라 대상사업의 사업기간 및 분양계약자의 입주기간을 연장할 수 있다.

## 제 4 항  분  쟁

차주 등은, 담보계약서상의 담보목적물 또는 차주 등의 영업 또는 재정상태에 중대하게 불리한 영향을 초래할 수 있는 소송, 중재 또는 기타 분쟁의 발생을 알게 되는 경우 즉시, 그러나 늦어도 알게 된 날로부터 십(10) 영업일 이내에 대리은행에게 서면으로 통지한다.

## 제 5 항  신고사항

차주 등은 거래에 필요한 차주 등의 상호, 대표자, 주소, 전화번호, 인감 및 서명 등을 대리은행이 정한 양식에 의하여 미리 신고하기로 한다.  또한 대리인에 의하여 거래하고자 할 경우에 그 성명, 인감 및 서명 등에 관하여도 같다.  위 신고사항 또는 발행주식총수의 10% 이상을 보유하는 주주에 변경이 있는 때에는 차주 등은 십(10) 영업일 이내에 서면으로 대리은행에 신고하여야 한다.  차주 등의 신고는 대리은행이 이를 접수한 날의 다음 날부터 그 효력이 발생하며 대주들은 신고의 효력발생 전에 생긴 차주 등의 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

## 제 6 항  채무불이행사유 등의 통지

차주 등은 채무불이행 사유 및/또는 차주 등이 합리적으로 판단하여 차주 등의 영업 또는 재정상태에 중대하게 불리한 변화를 초래하였거나 초래할 우려가 있는 사항이 발생한 경우, 그로부터 삼(3) 영업일 이내에 대리은행에게 서면으로 통지한다.

## 제 7 항  재무제표 등

이 약정서의 기간 동안 차주는 대리은행이 요청하는 경우 차주의 재무제표 기타 차주가 체결한 각종 계약서 및 기타 서류를 대리은행이 요청하는 분량만큼 대리은행에게 제출하여야 한다.  대리은행은 위 서류 등과 관련하여 필요한 경우 차주의 업무장소에서 관련서류들을 직접 조사 또는 검사할 것을 요청할 수 있고, 그 경우 차주는 이에 적극 협조한다.

## 제 8 항  감리자의 보고 등

(1)	감리보고서 및/또는 공정확인서

가.	차주는 이 약정서의 기간동안 감리자로 하여금 대출 A의 인출일이 속한 달의 말일 이후 매분기별로 대상건물에 대한 정기감리보고서를 매분기말로부터 15일 이내에 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.

나.	위 가.목에 추가하여 차주는 이 약정서의 기간동안 다음 각 항의 사유에 해당하는 경우 감리자로 하여금 대상건물의 실행공정율에 관한 공정확인서를 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다. 다만, 위 가.목에 따른 정기감리보고서가 제출되는 경우 대리은행은 본 나.목에 따른 공정확인서의 제출을 면제할 수 있다.

①	차주가 분양수입금관리계좌로부터 공사비의 인출을 요청하는 경우; 또는

②	대출 B의 인출을 요청하는 경우.

(2)	공사기간 연장에 관한 보고서

차주는 대상건물에 대한 준공 및 공사기간의 연장이 필요한 경우 사전에 감리자로 하여금 공사기간 연장에 관한 보고서를 작성하여 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다. 동 보고서는 공사기간 연장사유 및 그 적정성 여부에 관한 사항을 포함하고 있어야 한다.

## 제 9 항  I.E.의 보고 등

(1)	표준공정율에 관한 검토의견서

차주는 대출 A의 인출에 대한 선행조건으로서 I.E.로 하여금 대리은행에게 표준공정율에 관한 검토보고서를 제출하도록 하여야 한다.  동 검토의견서는 표준공정율의 산출근거, 표준공정율표 등의 적정성 여부에 관한 사항을 포함하고 있어야 한다.

(2)	감리자의 정기감리보고서 및 공정확인서에 대한 검토의견서

가.	차주는 이 약정서의 기간동안 I.E.로 하여금 감리자가 작성한 정기감리보고서의 적정성 여부에 대한 검토의견서를 작성하여 매분기말로부터 20일 이내에 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.

나.	차주는, 당회의 인출예정금액에 그 이전까지의 대출 B에 따른 인출금 누계금액을 합산한 금액이 금 000억원을 초과하게 되는 최초 인출의 경우, I.E.로 하여금 감리자가 작성한 공정확인서 및/또는 정기감리보고서의 적정성 여부에 대한 검토의견서를 작성하여 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.

(3)	감리자의 공사기간 연장에 관한 보고서에 대한 검토의견서

차주는 대상건물에 대한 준공 및 공사기간의 연장이 필요한 경우 사전에 I.E.로 하여금 감리자가 작성한 공사기간 연장에 관한 보고서의 적정성에 대한 검토의견서를 작성하여 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.

(4)	실행공정율에 관한 공정검토의견서

차주는 이 약정서의 기간동안 대리은행의 요청이 있는 경우 수시로 I.E.로 하여금 대상건물의 실행공정율에 관한 공정검토의견서를 대리은행에게 제출하도록 하여야 한다.

## 제 10 항  월별사업비정산보고서 및 월별 분양보고서의 제출

(1)	차주는 대출 A의 인출일로부터 매월 말을 기준으로 월별사업비정산보고서를 익월 오(5)영업일까지 별첨 라.의 내용과 형식으로 작성하여 대리은행에게 제출하여야 한다.

(2)	차주는 분양개시일이 속한 달부터 매월 말을 기준으로 월별 분양보고서를 익월 오(5)영업일까지 대리은행에게 제출하여야 한다.  단, 총괄표를 제외한 분양계약자 명단 등은 CD-ROM 또는 Disket 등으로 제출할 수 있다.

## 제 11 항  관련계약들의 체결

차주 등은 대주들에게 만족할 만한 내용과 형식으로 공사도급계약서, 사업시행대행계약서, 설계계약서, 감리계약서, I.E.와의 용역계약서 기타 대상사업과 관련하여 필요한 계약들(이하 “관련계약들”)을 체결하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 이 약정서 체결 이후 체결되는 분양계약서를 포함한 관련계약들의 경우에는 대리은행에게 그 내용을 사전에 통지하여 대리은행과 그 내용을 사전에 협의하기로 하고, 이 약정서 체결 이전에 이미 체결한 관련계약들의 변경의 경우에는 대리은행의 서면동의를 받기로 한다.  그러나, 변경하고자 하는 관련계약들이 대주들의 동의를 거친 것으로서 이 약정서의 제 조건에 반하는 조항의 수정을 위하여 변경이 필요한 경우에는 과반수대주들의 동의를 받아 변경하기로 한다.

## 제 12 항   대상사업부지의 담보신탁 해지 등

- 차주는 대상건물의 준공 후 지체없이 이 약정서 제8조 제1항에 따라 체결된 부동산담보신탁계약서에서 정하는 바에 따라 동 계약을 해지하고, 차주 명의로 대상건물에 대한 소유권보존등기 및 구분소유권등기와 대상사업부지에 대한 대지권등기를 경료하기로 한다.

- 차주는 본항 제(1)호에 따른 대상건물에 대한 소유권보존등기 및 구분소유권등기와 대상사업부지에 대한 대지권등기와 동시에 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 부담하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 차주를 위탁자로, ㈜00토지신탁을 수탁자로, 대주들을 우선수익자로, 대상사업부지 및 대상건물을 신탁목적물로 하는 부동산담보신탁계약(이하 “2차 부동산담보신탁계약”)을 체결하고, 대리은행에게 우선수익권증서 정본을 교부하거나 교부하도록 하여야 한다.

- 본항 제(2)호에 따른 2차 부동산담보신탁계약을 체결함에 있어 차주는 (i) 대상건물과 그 대지권에 대한 분양계약자가 분양대금 중 잔금 전액을 제공하면서 입주를 희망하는 경우, 또는 (ii) 임대형 지원시설과 그 대지권에 대한 분양계약자가 임대보증금 중 잔금 전액을 제공하면서 입주를 희망하는 경우에는 대리은행의 사전동의를 얻어 각 호별로 2차 부동산담보신탁계약을 일부 해지하고 각 호별로 ㈜00토지신탁 명의의 소유권이전등기 및 신탁등기를 말소할 수 있다.  다만, 위 (ii)항의 경우에 대리은행은 대주들과 협의하여 차주에게 임대형 지원시설에 대한 근저당권설정등기 등 추가적인 담보제공을 요청할 수 있고, 차주는 대리은행이 요청하는 바에 따라 담보를 제공하기로 한다.

## 제 13 항  주식에 대한 질권설정 등

차주가 그 주주들에게 주권을 발행하는 경우 이 약정서에 따라 차주가 대주들에게 부담하는 모든 채무의 이행을 담보하기 위하여 그 주주들로 하여금 관련법령에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 그 주식 전부에 대하여 대주들을 위하여 근질권을 설정하는 내용의 주식 근질권설정계약을 대주들과 체결하고 발행주권 전부를 대주들에게 교부하도록 하여야 한다.  단, 차주는 본항에 따라 근질권이 설정되지 않는 주식에 대하여는 해당 주주들로 하여금 그 주권 전부를 대리은행에게 보호예수하도록 하여야 한다.

## 제 14 항  보험의 부보

차주는 대상사업과 관련하여 대상건물의 공사기간 중 대주들이 지정하는 보험회사(들)에 차주의 비용으로 건설공사보험에 가입하여야 한다. 이 때 상세한 가입조건은 당해 보험회사(들)과의 계약과정에서 협의에 의하여 변경될 수 있으나, 대주들이 만족할 만한 수준이어야 한다.

## 제 15 항  분양계약자에 대한 집단대출

차주는 대상건물의 분양계약자가 금융기관들로부터 대출을 받아 분양대금의 전부 또는 일부를 납입하고자 하는 경우, 차주와 분양계약자는 아래의 내용을 포함하여 대리은행에게 만족스러운 내용과 형식으로 분양계약을 체결하여야 하며, 이와 관련하여 차주는 대주들에 대하여 다음과 같은 사항을 준수할 것을 확약한다.

(1)	차주는, 00공장 및 지원시설의 분양계약자가 금융기관으로부터 중도금 및 잔금에 대한 대출(이하 “집단대출”)을 희망할 경우, 대주들이 다른 금융기관들에 우선하여 분양계약자에 대해 중도금 및 잔금에 대한 집단대출을 취급할 수 있도록 주선하기로 한다.

(2)	대주들의 집단대출은 차주가 건설하여 분양하는 00공장 및 지원시설의 분양계약자를 대상으로 한다. 차주는 시공사(대상건물을 승계시공하는 경우에는 시공연대보증사)로 하여금 대주들의 분양계약자에 대한 집단대출시 연대보증인으로서 입보하도록 하여야 한다.

(3)	집단대출은 각 대주의 내부규정에 따라 적합한 경우에만 대출하기로 하며, 각 대주가 집단대출을 취급하는 경우에는, 분양계약자가 차주의 대출금을 승계하는 대환 방식이 아니라 신규대출 방식에 의하기로 한다.

(4)	각 대주의 분양계약자에 대한 집단대출 자금은 전액 분양수입금관리계좌에 대체입금하기로 한다.

(5)	분양계약자가 대주들의 집단대출에 의하지 않고 입주하거나 분양계약자의 선택에 따라 대주들 이외의 다른 금융기관으로부터 입주자대출을 받은 경우 분양계약자로 하여금 동 자금을 은행공동망을 통하여 분양수입금관리계좌에 직접 입금하도록 하여야 한다.

## 제 16 항  계약변경 등의 금지

이 약정서에서 달리 명시한 경우를 제외하고는, 차주 등은 대주들의 사전 서면동의 없이는 대상사업과 관련하여 체결되었거나 체결될 계약서를 해제 또는 해지하거나 그 중요내용을 변경하거나 차주 등의 권리를 포기, 양도, 이전 기타 처분하거나 상대방의 양도, 이전 기타 처분을 허용할 수 없다.  또한 동 계약상 차주 등의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 상대방이 계약을 해제하거나 해지할 수 있는 권리가 발생하도록 하여서는 아니된다.

## 제 17 항  이익배당의 제한

차주는 이 약정서에 따른 대출원리금 및 수수료의 전액 상환 또는 지급 전까지 차주의 주주들에 대한 이익의 배당을 실시하지 않는다.

## 제 18 항  기타 금지되는 행위

차주 등은 대주들의 사전 서면동의 없이는 다음의 행위를 하여서는 아니된다:

(1)	이 약정서에 따른 대출원리금 및 수수료의 전액 상환 또는 지급 전까지 차주 등이 대상사업 이외의 신규사업을 추진하는 행위;

(2)	이 약정서에 따른 대출원리금 및 수수료의 전액 상환 또는 지급 전까지 차주 등이 추가로 차입하는 행위;

(3)	차주 등이 제3자에 대하여 채무(보증채무 포함)를 부담하는 행위(단, 공사도급계약서, 사업시행대행계약서, 감리계약서, I.E.와의 용역계약서, 설계계약서, 분양계약서 등 대상사업의 수행과 관련하여 이 약정서 상 차주 등이 체결할 것으로 예정된 계약에 따른 채무는 제외한다);

(4)	차주 등이 다른 회사 또는 단체 등의 주식 또는 지분의 취득을 포함한 일체의 출자행위나 타인에 대한 대부행위;

(5)	이 약정서에 따른 대출원리금 및 수수료의 전액 상환 또는 지급 전까지 차주가 정관을 변경하는 행위;

(6)	차주 등의 다른 회사와의 합병, 해산 또는 청산;

(7)	차주 등의 타인의 영업이나 재산의 전부 또는 중요한 일부의 취득;

(8)	차주 등이 현재 소유하거나 장래 취득하게 될 영업이나 재산의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 이전 또는 기타 처분; 그리고

(9)	차주가 이 약정서에 따른 대출원리금 및 수수료의 전액 상환 또는 지급 전에 대상사업을 포기하는 행위.

# 제 15 조  채무불이행

## 제 1 항  채무불이행 사유

이 약정서상 다음 각 호의 사유는 채무불이행 사유를 구성한다:

(1)	차주 등이 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 해당 지급기일에  지급하지 아니한 때;

(2)	차주 등이 금융계약에서 한 진술 및 보장사항이, 동 확인시점에서 중요한 점에 있어서 사실과 다르거나 허위인 것으로 판명되어 대주들의 권리 보호 또는 행사에 중대한 영향을 미친다고 대리은행이 판단하여 차주에게 통지한 후 삼십(30)일 이내에 치유되지 아니한 때;

(3)	차주 등이 금융계약상의 의무를 적절히 이행하지 아니한 때;

(4)	대한민국의 관련법령 등의 개정 등으로 인해 차주 등이 금융계약에 따른 채무를 부담하거나 이행하는 것이 위법 또는 불가능하게 된 때;

(5)	차주 등이 지급불능이 된 때 또는 차주 등에 대하여 청산, 화의, 회사정리, 파산절차 및 그와 유사한 절차(기업구조조정촉진법상의 절차 및 채권금융기관의 퇴출결정 등을 포함)의 개시 신청이 있는 때;

(6)	차주 등의 재산중 일부 또는 전부에 대하여 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행개시의 신청이 있거나 체납처분의 착수가 있는 때;

(7)	차주 등이 발행한 어음에 대하여 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때;

(8)	차주 등이 폐업, 도피 기타의 사유로 금융계약에 따른 지급을 정지한 것으로 인정된 때;

(9)	차주 등의 과점주주 또는 실질적인 지배주주의 제 예치금 기타 은행에 대한 채권에 대하여 위 제(6)호의 명령이나 통지가 발송된 때;

(10)차주 등이 이 약정서 체결일 이후에 대리은행 또는 대주들에게 제시하거나 제출한 서류가 허위인 때;

(11)	대상사업과 관련한 금융계약 등의 어느 하나가 무효, 취소, 해제 또는 해지되고 그로 인하여 대주들의 담보취득이나 권리행사에 불리한 영향이 있다고 대리은행이 판단하는 경우;

(12) 이 약정서 제14조 제3항에서 정하는 바에 따른 주요기간을 합리적인 사유없이 준수하지 못하거나 변경하는 경우;

(13) 대출 A의 인출일로부터 6개월 또는 12개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 현재 00공장의 분양율이 해당 예정분양율에 도달하지 못한 경우; 또는

(14) 시공사가 대상건물의 공사에 착공한 날로부터 기산하여 6개월, 9개월 또는 12개월이 경과하는 날이 속한 달의 말일 현재 대상건물의 실행공정율이 표준공정율 대비 90% 미만인 경우.

## 제 2 항  채무불이행의 결과

(1)	위 채무불이행 사유 중 어느 하나라도 발생하는 경우 대리은행은 대주들과 협의하여 다음과 같은 조치를 취할 수 있다:

가.	(대출이 실행되기 이전의 경우에는) 차주에게 대출약정금에 대한 각 대주의 대출의무가 소멸하였음을 통지할 수 있다;

나.	차주에게 모든 대출원리금 상환채무 및 차주가 대리은행 및 대주들에게 지급하여야 할 수수료와 비용 등의 지급채무의 이행기가 도래하였음을 선언하는 통지를 할 수 있고, 대리은행이 위 통지를 한 날에 이행기가 도래한 것으로 본다.  단, 위 채무불이행사유 중 제(5)호 내지 제(9)호의 사유가 발생하는 경우 차주에 대한 독촉, 통지 등이 없이 대출원리금 및 차주가 금융계약에 따라 대주들에게 지급하여야 할  모든 채무는 기한의 이익을 상실하여 즉시 이행기에 도달한다;

다.	위 채무불이행 사유 중 제(13)호의 사유가 발생하는 경우 대리은행은 그 때까지 미분양된 대상건물(이하 “미분양건물”)을 최초분양가의 85% 이상의 범위 내에서 할인분양(임대분양을 포함한다)을 요청할 수 있고, 차주는 당해 미분양건물에 대한 할인분양을 개시하기로 한다.  미분양 건물의 할인분양에 따라 취득하는 일체의 금원은 금융계약상 이와 배치되는 어떠한 규정에도 불구하고 이 약정서에 따른 대출원리금의 상환에 우선 충당하기로 한다;

라.	위 채무불이행 사유 중 제(14)호의 사유가 발생하는 경우 대리은행은 시공사 및 시공연대보증사에 의한 대상건물의 공사중지와 대리은행이 지정하는 대체시공사로 하여금 대상건물의 공사재개를 요청할 수 있다; 또는

마.	금융계약 및 법령 등에 의하여 또는 달리 대리은행 및/또는 각 대주에게 주어진 다른 조치를 취하거나 권리를 행사할 수 있다.

(2)	차주는 대리은행으로부터 본항 제(1)호 나.목에 의한 통지를 받는 즉시(단, 위 채무불이행사유 중 제(5)호 내지 제(9)호의 사유가 발생하는 경우에는 그 사유발생 후 즉시) 대리은행에게 대출원리금 전액과 채무불이행 사유로부터 발생하는 대주들의 모든 비용과 손실을 배상하여야 한다. 단, 채무불이행 사유의 발생에도 불구하고 대리은행은 대주들과 협의하여 사업의 계속 또는 기타의 방법에 의해 금융계약에서 예정하고 있는 거래들을 지속하는 것이 유리하다고 판단하는 경우 대다수대주들의 사전승인을 얻어 차주에게 서면통지함으로써 기한의 이익을 상실시키지 않을 수 있다.

(3)	차주가 본조에 따라 채무의 기한의 이익을 상실한 경우라도, 차주가 금융계약상 금원의 지급의무를 정상적으로 이행하는 경우, 대리은행의 서면동의에 의하여 기한의 이익은 그 때부터 부활하는 것으로 한다. 이 경우 대리은행은 서면동의를 하기 전에 대다수대주들의 사전승인을 얻어야 한다.

# 제 16 조  대리은행

## 제 1 항  대리은행의 임무

대리은행은 다음의 임무를 수행한다:

- 대주들을 대리하여 이 약정서에서 정한 바에 따라 대출자금의 집행 및 관리를 수행한다.

- 이 약정서에서 정하는 바에 따라 개설된 차주 명의의 분양수입금관리계좌를 통하여 금융계약에 따른 모든 입출금을 관리하기로 한다.

- 대상사업과 관련된 모든 계약의 체결 및 이행과 관련하여 이 약정서의 당사자, 제3자 등으로부터 서류를 제출받은 경우, 아래 각 항에서 정하는 기준에 따라 해당 서류들의 사본을 각 대주에게 송부하기로 한다:

  - 이 약정서 제14조 제1항에 따라 제출받은 서류들 : 대출 A의 인출후행조건이 모두 충족된 경우 그 날로부터 오(5) 영업일 이내에 대출 A의 인출후행조건이 충족되었음을 입증하는 서류들의 사본 1회 송부

  - 이 약정서 제14조 제8항 및 제9항에 따라 제출받은 서류들 : 대리은행이 중요하다고 판단하는 경우 그 수령일로부터 오(5) 영업일 이내에 해당 서류들의 사본 송부

  - 이 약정서 제14조 제10항에 따라 제출받은 서류들 : 매 분기말 기준 해당 서류들의 사본 또는 자료들을 그 수령일로부터 오(5) 영업일 이내에 송부

  - 기타의 서류들: 대리은행이 중요하다고 판단하는 경우 그 수령일로부터 삼(3) 영업일 이내에 해당 서류들의 사본 송부

- 대리은행이 인지한 차주의 채무불이행 사유의 발생사실을 대주들에게 즉시 서면 통지한다.

- 과반수대주들 또는 대다수대주들의 결의가 필요한 경우 또는 어느 대주가 요청한 경우, 대주들의 회의를 소집, 운영하는 업무(회의록 작성업무 포함)를 수행한다.

- 이 약정서 제19조에 의하여 어느 대주와 차주 또는 기타 이 약정서의 어느 당사자 사이에 이루어지는 모든 통지 업무를 중계한다.

- 대상사업과 관련하여 필요한 (이자지급준비금계좌를 제외한) 모든 계좌의 개설 및 관리업무를 담당한다.

- 금융계약상의 대리은행이나 대주들의 권리를 직접 또는 대리하여 행사하고 의무를 이행한다;

- 담보계약서에 의해 질권이 설정된 증서(통장, 보험증서 등) 및 기타 금융계약 관련 서류들(이 약정서, 담보계약서 등)의 원본을 보관한다.

- 기타 과반수대주들이 적법하게 요청한 사항의 수행 및 조치를 수행한다.

## 제 2 항  대리은행과 대주들의 협의

(1)	대리은행은 대상사업과 관련하여 아래 각 목의 사유가 있는 경우에는 대주단회의를 소집하여야 한다:

- 대상사업의 진행과 관련하여 금융계약상 대리은행이 대주들과 협의하기로 정하여져 있는 아래의 사항을 협의하고자 하는 경우.

  - 이 약정서 제14조 제12항 제(3)호에 따른 임대형 지원시설에 대한 근저당권설정등기 등 추가적인 담보제공 요청의 결정;

  - 이 약정서 제15조 제2항 제(1)호에 따른 채무불이행의 결과에 따른 조치방안 결정

  - 이 약정서 제20조 제5항에 따른 담보권 등 실행여부의 결정; 또는

  - 기타 금융계약상 대리은행이 대주들과 협의하기로 정하여져 있는 사항

- 대주들의 일부 또는 전부의 동의나 승인을 얻기로 한 아래의 사항이 발생한 경우.

  - 이 약정서 제4조 제1항 제(1)호 및 제(2)호에 따른 인출요청서 제출기간의 단축 결정;

  - 이 약정서 제6조 제2항에 따른 상환만기일 연장의 결정;

  - 이 약정서 제7조 제1항 제(4)호 라.목에 따른 분양수입금관리계좌에서 월별사업비정산기준표상 인출항목별 지급예상금액을 초과하는 지급여부의 결정;

  - 이 약정서 제14조 제11항에 따른 관련계약들의 변경 결정;

  - 이 약정서 제14조 제16항에 따른 계약변경 등의 허용 결정;

  - 이 약정서 제14조 제18항에 따른 기타 금지되는 행위의 허용 결정;

  - 이 약정서 제15조 제2항 제(2)호 단서에 따른 기한이익 상실 유보의 결정;

  - 이 약정서 제15조 제2항 제(3)호에 따른 기한이익 부활의 결정;

  - 이 약정서 제17조에 따른 각 대주의 이 약정서 상 권리의 제3자에 대한 양도 등의 결정; 또는

  - 기타 금융계약상 대주들의 일부 또는 전부의 동의나 승인을 얻기로 한 사항.

- 어느 대주가 회의의 안건을 대리은행에 제출한 경우.

(2)	결의방법

- 대주단회의는 대출약정서상의 대주 전원으로 구성된다. 각 대주는 최초상환기일의 도래 이전에는 대출약정금의 액수, 최초상환기일 이후에는 각 대출금의 잔액에 비례하여 의결권을 갖는다.

- 회의의 소집은 대리은행이 직권으로 또는 어느 대주의 요청을 받아서 한다. 대리은행은 회의소집예정일 최소 3 영업일 전에 소집통지를 발송하여야 한다. 다만, 불참 대주(들)의 동의가 있고 참석 대주들이 소집통지 절차의 생략에 대하여 이의를 제기하지 않는 경우에는, 그러하지 아니하다. 대리은행은 회의소집의 통지서에 회의의 일시, 장소 및 안건의 내용을 명시하여야 한다.

- 회의에 상정된 각각의 안건의 결의사항은 아래 각 항의 기준에 따라 확정된다.

  - 대주들 전원의 동의를 받아야 하는 사항은 아래와 같다:

      - 이 약정서 제4조 제1항 제(1)호 및 제(2)호에 따른 인출요청서 제출기간의 단축 결정; 또는

      - 기타 금융계약상 대주들 전원의 동의나 승인을 얻어야 하는 사항.

  - 대다수대주들의 동의를 받아야 하는 사항은 아래와 같다:

      - 이 약정서 제6조 제2항에 따른 상환만기일 연장의 결정;

      - 이 약정서 제15조 제2항 제(2)호 단서에 따른 기한이익 상실 유보의 결정;

      - 이 약정서 제15조 제2항 제(3)호에 따른 기한이익 부활의 결정;

      - 이 약정서 제17조에 따른 각 대주의 이 약정서상 권리의 제3자에 대한 양도 등의 결정; 또는

      - 기타 금융계약상 대다수대주들의 동의나 승인을 얻어야 하는 사항.

  - 과반수대주들의 동의를 받아야 하는 사항은 아래와 같다:

      - 이 약정서 제7조 제1항 제(4)호 라.목에 따른 분양수입금관리계좌에서 월별사업비정산기준표상 인출항목별 지급예상금액을 초과하는 지급여부의 결정;

      - 이 약정서 제14조 제11항에 따른 관련계약들의 변경 결정; 또는

      - 기타 금융계약상 과반수대주들의 동의나 승인을 얻어야 하는 사항.

  - 회의에 상정된 각각의 안건의 결의사항 중 금융계약에서 그 결의방법을 명확히 정하지 않은 사항은 과반수대주들의 동의를 득하여 확정된다.

## 제 3 항  대리은행의 주의의무

대리은행은 모든 대주들의 이익을 위해서 선량한 관리자의 주의의무로 업무를 책임지고 수행한다. 다만, 대주들 사이에 이해관계의 상충이 있거나, 대리은행과 다른 대주 전부 또는 일부 사이에 이해관계의 상충이 있다고 의심이 생기는 경우에는 본조 제2항의 절차에 따라 대주단과 협의하여 업무를 수행한다.

## 제 4 항  대리은행의 면책

대리은행은 대주들이나 기타 어느 제3자가 이 약정서에서 정한 의무나 채무를 이행하지 않음에 관하여 차주 및 기타 다른 어느 당사자에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않는다.

## 제 5 항  대리은행의 권리

(1)	대리은행은 성질상 허용되지 않는 경우를 제외하고는 자신의 임무와 역할을 임직원 또는 대리인을 통하여 수행할 수 있다.

(2)	대리은행은 자신의 합리적인 판단하에 변호사, 회계사등 외부 전문가 등의 자문을 구하고 그 비용을 지급하며 그러한 자문에 따라 임무를 수행할 수 있다.

(3)	대리은행은 타 대주들과 동일한 대주로서의 권한을 가지며 이 약정서상 대리은행이 아닌 경우처럼 그 권한을 행사할 수 있다.

## 제 6 항  대리은행의 의무

    - 대리은행은 다음을 확인할 의무가 없다.

가.	이 약정서에서 차주 등이 한 진술 또는 보장사항이 사실인가의 여부;

나.	위약사항이거나 위약사항이 될지도 모르는 사항의 발생여부;

다.	이 약정서상의 차주 등 또는 개인연대보증인의 의무이행; 또는

라.	이 약정서상의 차주 등 또는 개인연대보증인의 의무 위반 또는 불이행.

    - 대리은행은 자기 자신을 위해 받은 금액 또는 금액 중 이익의 부분에 대하여 대주들에게 설명할 의무가 없다.

    - 대리은행은 자기의 의견으로 차주에 관한 정보의 누설이 법령에 위반되거나 다른 이의 기소를 당할 수 있다고 판단할 경우에는 차주에 관한 정보를 제3자에게 공개할 의무가 없다.

    - 고의 또는 중과실에 의한 경우를 제외하고는 대리은행은 금융계약과 관련하여 차주 등이 제공한 정보의 정확성, 금융계약의 적법성, 유효성, 집행가능성에 대한 책임을 지지 않으며, 금융계약과 관련하여 어떤 행위의 이행 또는 불이행의 결과에 대하여 책임을 지지 않는다.

    - 각 대주는 위 제(4)호에서 언급된 문제와 관련하여 대리은행의 이사, 임원 또는 직원에 대하여 어떠한 청구도 하지 않는다.

    - 대주들에 대하여 적어도 30일 전의 사전서면통지를 함으로써, 대리은행은 이 약정서상의 대리은행의 직을 임의로 사임할 수 있다.  단, 아래 제(7)호에 의하여 대리은행의 후임자가 임명될 때까지 사임은 유효하지 않다.

    - 위 제(6)호에 따라 대리은행이 사임하는 경우 대주단은 대다수대주들의 찬성으로 대리은행의 후임자를 선출한다.

    - 위 제(7)호에 따라 대리은행의 후임자가 선출되는 경우, (i) 사임하는 대리은행은 본조에 따라 혜택을 받는 것 외에는, 이 약정상의 의무에서 면제되며, (ii) 그 후임자와 이 약정서상의 다른 당사자들은 후임자가 이 약정서의 당사자였던 것처럼, 동일한 권리, 의무를 갖는다.

# 제 17 조  양 도

이 약정서는 차주, 대리은행, 각 대주 그리고 그들 각자의 적법한 승계인 및 양수인에 대하여 구속력을 가진다.

차주는 이 약정서상의 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.  각 대주는 대다수대주들의 서면동의를 받아 각 대주의 이 약정서상의 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 있다.

# 제 18 조  준거법 및 관할법원

## 제 1 항  준거법

이 약정서 및 이 약정서에 따라 체결되거나 작성되는 모든 계약서 및 서류와 그 당사자들의 권리와 의무는 대한민국의 법률에 따라 규율되고 해석된다.

## 제 2 항  관할법원

이 약정서와 관련하여 발생된 분쟁에 관하여는 서울지방법원을 관할법원으로 한다. 단, 대주가 다른 법원에 소송을 제기하거나 판결을 얻을 권리를 제한하지 않는다.

# 제 19 조  통  지

## 제 1 항  통  지

이 약정서상의 모든 통지, 보고, 요청 또는 요구는 서면에 의하며, 관련 당사자에게 다음의 주소 또는 상대방이 오(5) 영업일 이전에 지정하는 다른 주소로 발송하여야 한다.

차주에 대해 통지하는 경우

주    소:

전화번호:

팩스번호:

담 당 자:

대표이사

대리은행에 대해 통지하는 경우

주    소:

전화번호:

팩스번호:

담 당 자:

대표이사

00건설에 대해 통지하는 경우

주    소:

전화번호:

팩스번호:

담 당 자:

대표이사

0000에 대해 통지하는 경우

주    소:

전화번호:

팩스번호:

담 당 자:

대표이사

개인연대보증인에 대해 통지하는 경우

주    소:

전화번호:

팩스번호:

담 당 자:

대표이사

## 제 2 항  송달의 간주

이 약정서상의 통지는 우편에 의한 경우에는 직접 당해 주소에 송달된 때, 팩스에 의한 경우에는 수신확인 통지가 발송되는 때 송달된 것으로 간주된다.  단, 통지가 송달되는 장소에서 위 송달간주일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 통지는 다음 영업일에 송달된 것으로 간주된다.

# 제 20 조  기  타

## 제 1 항  완전합의

이 약정서와 그에 언급된 서류 및 그 내용들은 당사자들의 완전한 합의를 구성하고 이 약정서에서 예정하고 있는 거래와 관련하여 이 약정서 체결 전에 이루어진 당사자간 모든 의사표시 또는 서면 또는 구두의 합의에 우선한다.

## 제 2 항  수  정

이 약정서의 수정 또는 변경은 관련 당사자들의 서면동의 또는 서면계약에 의하여만 효력이 발생한다.

## 제 3 항  개별성

이 약정서 또는 이 약정서와 관련하여 작성된 서류에 포함된 특정 규정이 관련법에 의해 무효, 불법, 또는 집행할 수 없게 된 경우에도, 그로 인하여 나머지 규정의 유효성, 적법성 및 집행가능성이 어떠한 형태로든 영향을 받거나 침해되지 아니한다.

## 제 4 항  상  계

대리은행은 모든 대주들을 위하여 이 약정서상 차주의 채무의 이행기가 도래한 경우 차주에 대한 통지로써 이 약정서에 따른 대리은행 및/또는 대주들이 보유하는 채권을 자동채권으로 하고, 이 약정서에 따라 대리은행 또는 어느 대주에 개설된 모든 예금계좌들에 예치되어 있는 차주의 예금을 수동채권으로 하여 동 수동채권의 만기에 불구하고 상계할 수 있다.  대리은행을 제외한 모든 대주들 및 차주는 이 약정서상 차주의 채무를 자동채권 또는 수동채권으로 하여 상계할 수 없으며, 이에 위반한 상계는 아무런 효력이 없다. 담보계약서에 이와 배치되는 내용이 있는 경우에도 본항이 우선하는 것으로 한다.

## 제 5 항  임의적인 담보권 등의 행사금지

대주들 및/또는 어느 대주는 이 약정서상 차주의 채무의 이행기가 도래하는 경우 반드시 대주단의 협의를 거쳐 대리은행을 통하여 담보권(인적담보를 포함하며, 이 약정서 체결 전 또는 후에 취득한 여부를 불문한다. 이하 같다) 또는 그와 유사한 권리를 행사하여야 하고, 어느 대주 단독으로 담보권 또는 그와 유사한 권리를 행사함으로써 해당 대주가 대출참가비율을 초과하는 금액을 수령하는 결과가 야기되지 않도록 하여야 한다.  담보계약서에 이와 배치되는 내용이 있는 경우에도 본항이 우선하는 것으로 한다.

## 제 6 항  기타 약정과의 관계

이 약정서가 다른 금융계약의 내용과 충돌하는 경우에는 이 약정서에서 특별히 명시하는 경우를 제외하고는 이 약정서의 내용이 우선한다.

## 제 7 항  부  본

이 약정서는 수통의 부본으로 작성될 수 있다. 이 약정서의 당사자들이 서명한 개개의 부본은, 각 경우에 있어서, 모든 목적을 위한 완전한 원본 약정서가 된다.

이를 증명하기 위하여 이 약정서의 당사자들은 첫머리 기재일자에 각자 적법한 기명날인권자 또는 서명권자로 하여금 이 약정서에 각각 기명날인 또는 서명하게 하였다.

(기명날인 및 서명란은 뒷페이지에)

차  주:

주식회사 0000

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

주선은행 겸 대리은행:

주식회사 00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

공동주간사 겸 대주단:

주식회사 00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

00은행 주식회사

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

주식회사 00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

주식회사 00은행

00도 00시 00읍 00리 000

_______________________________

성    명 :

직    위 :

법인연대보증인:

00건설 주식회사

00도 00시 00읍 00리 000

성    명 :

직    위 :

0000 주식회사

00도 00시 00읍 00리 000

성    명 :

직    위 :

개인연대보증인:

0 0 0

_________________________________

성        명 :

주        소 :

주민등록번호 :

(￦000,000 인지첩부)

### 별첨 가-A.

# 대 출 A   인 출 요 청 서

2002년  월  일

주식회사 00은행 귀중

(아래 기재된 대출약정서에 명시된 대주들의 대리은행으로서)

0000 주식회사(“차주”)는 이에 200 년   월   일 자 대출약정서 (“대출약정서”) 제4조 제1항 제(1)호에서 정하는 바에 따라 인출 의사를 통지하며 200 년 __월 __일(“인출예정일”)에, 금____________________원(￦ _______________)의 금액을 인출해 줄 것을 요청합니다.  차주에게 인출되는 모든 금액은 주식회사 00은행 00동 지점에 차주 명의로 개설되어 있는 은행계좌(계좌번호: ____________________)로 이체하여 주시기 바랍니다.

차주는 이 인출요청서 일자 현재 다음 사항을 확인합니다:

(1) 채무불이행 사유를 구성하는 사건이나, 통지를 하거나 시간의 경과에 따라, 또는 양자를 모두 갖춤으로써 채무불이행을 구성할 수 있는 사건이 발생하지 않았습니다;

(2) 대출약정서에 포함된 차주의 모든 진술 및 보장사항은 이 인출요청서 작성일자 현재 진실하되 정확합니다; 그리고

(3) 대출약정서 제4조에 제2항 제(1)호에 명시된 인출선행조건은 모두 충족되었습니다.

위에서 확인한 사항에 관하여 인출일까지 변경이 발생할 경우 차주는 이를 귀행에 서면으로 통지할 것을 확약합니다. 이 요청서에 사용된 모든 용어는 이 요청서에서 달리 정하지 않는 한, 대출약정서에서 사용되는 용어와 동일한 의미를 갖습니다.

주식회사 0000

_______________________

성   명:

직   위:

### 별첨 가-B.

# 대 출 B   인 출 요 청 서

년    월   일

주식회사 00은행 귀중

(아래 기재된 대출약정서에 명시된 대주들의 대리은행으로서)

주식회사 0000(“차주”)는 이에 200 년   월   일 자 대출약정서 (“대출약정서”) 제4조 제1항 제(2)호에서 정하는 바에 따라 인출 의사를 통지하며 ______년 __월 __일(“인출예정일”)에, 금____________________원(￦_______________)의 금액을 인출해 줄 것을 요청합니다.  차주에게 인출되는 모든 금액은 주식회사 00은행 00동 지점에 차주 명의로 개설되어 있는 은행계좌(계좌번호: ___________)로 이체하여 주시기 바랍니다.

차주는 이 인출요청서 일자 현재 다음 사항을 확인합니다:

(1) 채무불이행 사유를 구성하는 사건이나, 통지를 하거나 시간의 경과에 따라, 또는 양자를 모두 갖춤으로써 채무불이행을 구성할 수 있는 사건이 발생하지 않았습니다;

(2) 대출약정서에 포함된 차주의 모든 진술 및 보장사항은 이 인출요청서 작성일자 현재 진실하되 정확합니다; 그리고

(3) 대출약정서 제4조에 제2항 제(2)호에 명시된 인출선행조건은 모두 충족되었습니다.

위에서 확인한 사항에 관하여 인출일까지 변경이 발생할 경우 차주는 이를 귀행에 서면으로 통지할 것을 확약합니다.  이 요청서에 사용된 모든 용어는 이 요청서에서 달리 정하지 않는 한, 대출약정서에서 사용되는 용어와 동일한 의미를 갖습니다.

주식회사 0000

_______________________

성   명:

직   위:

### 별첨 나.

# 확 약 서

수 신: ㈜0000

00시 00구 00동 00번지에 등기된 본점을 두고 있는 주식회사 00(이하 “당사”)는, 00시 00구 00동 00번지 외 0필지와 그 지상 건축물(이하 “매매부동산”)에 대하여 귀사와 당사간에 체결된 200  년   월   일자 부동산매매계약(이하 “본건 계약”)과 관련하여, 귀사에 대하여 아래 사항들을 성실히 이행할 것을 확약합니다:

- 당사는 귀사로부터 매매부동산의 잔금 수령과 동시에 매매부동산에 대한 귀사 명의의 소유권이전등기에 필요한 일체의 서류를 귀사에게 교부할 것입니다.

- 회사정리절차 진행 중에 있는 당사는 귀사가 매매부동산의 잔금을 완납하는 경우 매매부동산에 대한 귀사 명의의 소유권이전등기가 경료된 날로부터 칠(7) 영업일 이내에 매매부동산에 설정된 00시 명의의 구분지상권을 제외한 일체의 제한물권 및 회사정리절차와 관련하여 매매부동산에 기입되어 있는 모든 등기(이하 “담보권설정등기 등”)가 말소될 수 있도록 정리법원에 대하여 담보권설정등기 등을 말소촉탁하여 줄 것을 신청하는 등의 필요한 제반조치를 취할 것입니다.

주식회사 00  관리인  000

[법인인감증명서 첨부]

### 별첨 다.

# 월 별 사 업 비 정 산 기 준 표

### 별첨 라.

# 월 별 사 업 비 정 산 보 고 서

### 별첨 마.

# 분 양 수 입 금 관 리 계 좌   인 출 요 청 서

수              신:	주식회사 00은행 00팀

분양수입금관리계좌

계   좌    번   호:

예      금      주:	주식회사 0000

대출약정서 제7조 제1항에 의하여, 차주는     년  월  일 아래 예금인출 요청내역에 기재된 대로 분양수입금관리계좌에 예치된 예금의 인출을 요청합니다.

예금인출요청내역

| 항목별 | 당월집행액 | 수취인액 | 계좌번호 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 |  |  |  |

주식회사 0000

_______________________

성   명:

직   위:

위 인출요청에 대하여     년  월  일 아래와 같이 차주의 예금인출에 동의한다.

| 항목별 | 당월집행액 | 인출조정금액 | 조정사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 합 계 |  |  |

*기타 조정되지 않은 항목은 예금인출요청내역에 따름.

동의인: 주식회사 00은행  00부  부장 					(인)

*동의서 제출기관: 주식회사 00은행 00동 지점

### 별첨 바-A.

# 백 지 수 표  보 충 권  위 임 장

이 위임장은 다음 당사자들 사이에 체결된다:

- 백지수표 보충권의 위임인 겸 백지수표 발행인:

00도 00시 00읍 00리 00에 등기된 본점 주소를 두고 있는 00건설 주식회사를 의미한다(이하 “00건설” 또는 “법인연대보증인”이라 한다).

- 백지수표 보충권의 수임인(대출약정서상 대주들의 대리은행):

00시 00구 00동 00번지에 그 등기된 본점 주소를 두고 있는 주식회사 00은행을 의미한다(이하 “대리은행”이라 한다).

주식회사 0000(이하 “차주”), 주식회사 00은행, 00은행, 00은행 주식회사, 주식회사 00은행, 00은행, 주식회사 00은행(이하 집합적으로 “대주들”), 대리은행, 00건설, 0000 주식회사 및 000은 200 년   월   일  차주가 대주들로부터 원금총액 금 00억원(￦000,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 차입하는 대출약정서(이하 “대출약정서”)를 체결하였다.

법인연대보증인은 대출약정서 제12조에 따른 법인연대보증인의 대주들에 대한 연대보증채무의 이행을 담보하기 위하여, 액면금 공란, 지급일 공란으로 기재된 별지 백지 당좌수표 사본과 같은 법인연대보증인 발행의 당좌수표 1매(이하 “별지 수표”)를 대리은행에게 교부하고 그 별지 수표에 대한 보충권을 대리은행에게 위임하기로 약정하였다.

위와 같은 사실을 전제로 법인연대보증인은 대리은행에게 별지 수표에 대해 아래와 같은 내용으로 그 보충권을 수여하고, 이에 대하여 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약한다.

- 백지수표: 별지와 같음.

- 보충권행사의 사유: 법인연대보증인이 대리은행의 연대보증채무의 이행청구에도 불구하고 그 요청일로부터 십오(15)일 이내에 연대보증채무를 이행하지 아니하는 경우

- 대리은행이 제2항의 사유를 이유로 백지수표에 대하여 임의로 액면금(최고한도액 제한 없음) 및 지급일을 기재하여 보충권을 행사하는 경우 법인연대보증인에 대한 별도의 사전 통지 또는 승낙을 요하지 아니한다.

2002년  11월   일

00건설 주식회사

00도 00시 00읍 00리 00

대표이사		(인)

주식회사 00은행

_____________________________

성  명 :

직  위 :

별지: 백지 당좌수표 사본 1매

### 별첨 바-B.

# 백 지 수 표  보 충 권  위 임 장

이 위임장은 다음 당사자들 사이에 체결된다:

- 백지수표 보충권의 위임인 겸 백지수표 발행인:

00도 00시 00읍 00리 00에 등기된 본점 주소를 두고 있는 0000 주식회사를 의미한다(이하 “0000” 또는 “법인연대보증인”이라 한다).

- 백지수표 보충권의 수임인(대출약정서상 대주들의 대리은행):

00도 00시 00읍 00리 00에 그 등기된 본점 주소를 두고 있는 주식회사 00은행을 의미한다(이하 “대리은행”이라 한다).

주식회사 0000(이하 “차주”), 주식회사 00은행, 00은행, 00은행 주식회사, 주식회사 00은행, 00은행, 주식회사 00은행(이하 집합적으로 “대주들”), 대리은행, 00건설 주식회사, 0000 및 000은 200 년   월   일  차주가 대주들로부터 원금총액 금 00억원(￦000,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 차입하는 대출약정서(이하 “대출약정서”)를 체결하였다.

법인연대보증인은 대출약정서 제12조에 따른 법인연대보증인의 대주들에 대한 연대보증채무의 이행을 담보하기 위하여, 액면금 공란, 지급일 공란으로 기재된 별지 백지 당좌수표 사본과 같은 법인연대보증인 발행의 당좌수표 1매(이하 “별지 수표”)를 대리은행에게 교부하고 그 별지 수표에 대한 보충권을 대리은행에게 위임하기로 약정하였다.

위와 같은 사실을 전제로 법인연대보증인은 대리은행에게 별지 수표에 대해 아래와 같은 내용으로 그 보충권을 수여하고, 이에 대하여 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약한다.

- 백지수표: 별지와 같음.

- 보충권행사의 사유: 법인연대보증인이 대리은행의 연대보증채무의 이행청구에도 불구하고 그 요청일로부터 십오(15)일 이내에 연대보증채무를 이행하지 아니하는 경우

- 대리은행이 제2항의 사유를 이유로 백지수표에 대하여 임의로 액면금(최고한도액 제한 없음) 및 지급일을 기재하여 보충권을 행사하는 경우 법인연대보증인에 대한 별도의 사전 통지 또는 승낙을 요하지 아니한다.

2002년  11월   일

0000 주식회사

00도 00시 00읍 00리 00

대표이사		(인)

주식회사 00은행

_____________________________

성  명 :

직  위 :

별지: 백지 당좌수표 사본 1매